Załącznik nr 7

Umowa

Zawarta w dniu ................................ w Skale, pomiędzy

Gminą Skała

w imieniu której działa:

Burmistrz Miasta i Gminy Skała Tadeusz Durłak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Katarzyńskiej

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

................................................................................................

reprezentowaną przez:

................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

- Podstawą zawarcia umowy jest wynik zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2

- Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Skała”.

- Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej:

Obiekt nr 1 - Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach:

- ocieplenie przegród budynku (ściany zewnętrzne) płytami styropianowymi - 371 m2,

- izolacja stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 250 mm pod ciśnieniem - 229 m2,

- wymiana istniejącego źródła ciepła - kotła gazowego i montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy minimum 30 kW z osprzętem,

- modernizacja instalacji wewnętrznej CO,

- wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne - 31 sztuk,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- wymiana i montaż instalacji odgromowej,

- porządkowanie terenu i wywóz gruzu,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

Obiekt nr 2 - Szkoła Podstawowa w Cianowicach:

- ocieplenie przegród budynku (ściany zewnętrzne) płytami styropianowymi - 911 m2,

- izolacja stropu płytami styropianowymi - 368 m2,

- wymiana i montaż okien z PCV - 40 m2,

- modernizacja instalacji wewnętrznej CO,

- wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne - 49 sztuk,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- wymiana i montaż instalacji odgromowej,

- porządkowanie terenu i wywóz gruzu,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

Obiekt nr 3 - Przedszkole Samorządowe w Skale:

- ocieplenie przegród budynku (ściany zewnętrzne) płytami styropianowymi - 527 m2,

- izolacja stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 250 mm pod ciśnieniem - 447 m2,

- wymiana i montaż okien z PCV - 10,64 m2,

- wymiana i montaż drzwi aluminiowych - 3,69 m2,

- wymiana i montaż drzwi stalowych - 9,11 m2,

- modernizacja instalacji wewnętrznej CO,

- wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne - 34 sztuki,

- modernizacja instalacji wewnętrznej CWU,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- wymiana i montaż instalacji odgromowej,

- porządkowanie terenu i wywóz gruzu,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

Obiekt nr 4 - Szkoła Podstawowa w Smardzowicach:

- ocieplenie przegród budynku (ściany zewnętrzne) płytami styropianowymi - 400 m2,

- izolacja stropu płytami styropianowymi - 198 m2,

- wymiana istniejącego źródła ciepła i montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy minimum 25 kW wraz z osprzętem,

- modernizacja instalacji wewnętrznej CO,

- wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne - 23 sztuki,

- wymiana istniejących grzejników na grzejniki trzypłytowe - 23 komplety,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- wymiana i montaż instalacji odgromowej,

- porządkowanie terenu i wywóz gruzu,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

Obiekt nr 5 - Budynek Administracji Szkół Gminy Skała:

- ocieplenie przegród budynku (ściany zewnętrzne) płytami styropianowymi - 572 m2,

- izolacja stropu płytami styropianowymi - 164 m2,

- wymiana i montaż oszkleń - 4,16 m2,

- wymiana i montaż okien z PCV - 17,34 m2,

- modernizacja instalacji wewnętrznej CO,

- wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne - 34 sztuki,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- wymiana i montaż instalacji odgromowej,

- porządkowanie terenu i wywóz gruzu,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

Obiekt nr 6 - Szkoła Podstawowa w Minodze:

- ocieplenie przegród budynku (ściany zewnętrzne) płytami styropianowymi - 541 m2,

- izolacja stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 250 mm pod ciśnieniem - 409 m2,

- wymiana i montaż okien z PCV - 23,8 m2,

- wymiana i montaż drzwi aluminiowych - 3,69 m2,

- wymiana i montaż drzwi stalowych - 9,11 m2,

- modernizacja instalacji wewnętrznej CO,

- wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne - 48 sztuk,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- wymiana i montaż instalacji odgromowej,

- porządkowanie terenu i wywóz gruzu,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

§ 3

- Zadanie jest współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

- Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 
w niniejszej umowie warunkach.

§ 4

- Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia podpisania umowy do dnia 
30 listopada 2016 roku.

- Termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót realizowany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 5

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń własnych dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Na każde żądanie Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualny certyfikat lub aprobatę techniczną dotyczącą wskazanych przez Zamawiającego materiałów.

- Materiały uzyskane z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy na swój własny koszt zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ustalonym na podstawie oferty:

Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………………………………zł

Słownie złotych: ……………………...........................……………

W tym podatek VAT w wysokości ….% tj.: ……………………………zł

Słownie złotych: ………………………………………………………………………..

Wartość netto w wysokości ……………………………………………zł

Słownie złotych: ………………………………………………………………………..

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

- Płatnikiem za wykonanie przedmiotu umowy jest Gmina Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała, NIP: 677-10-24-094.

- Zamawiający i Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzą harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, stanowiący integralną część umowy, uwzględniając oddzielne płatności za kompletne wykonanie każdego obiektu.

- Podstawą do wystawienia faktur są: podpisane bezusterkowe protokoły odbioru 
i kosztorysy powykonawcze poszczególnych obiektów.

- Wszelkie inne roboty nie ujęte w dokumentacji technicznej, tzw. roboty dodatkowe, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności sprawdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę, sprawdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć prowadzenia tych robót.

§ 7

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy 
w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta wynikałaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

§ 8

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego

- przekazanie terenu budowy, dokumentacji projektowej.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności:

- przejęcia terenu robót od Zamawiającego i prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- wykonania, utrzymania oraz zabezpieczenia na swój koszt placu budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, zaplecza budowy.

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów, mebli oraz sprzętu i wyposażenia na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających.

- informowania Inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia.

- przedłożenia umowy konsorcjum (w przypadku złożenia oferty wspólnej kilku  Wykonawców jako konsorcjum), stwierdzającej solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację umowy, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy 
i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów.

§ 9

- Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełni:

.......................................................................................................................................................

- Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

- Funkcję kierownika budowy na budowie pełni:

.......................................................................................................................................................

- Obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§ 10

W przypadku realizowania zamówienia publicznego objętego niniejszą umową przy pomocy Podwykonawców, strony zobowiązane są do stosowania poniższych postanowień umowy:

- Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 5 dni pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane :

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 12

- W przypadku realizacji robót za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z fakturą :

- potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopii dokumentu potwierdzającego zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, dostawy lub usługi, lub przedstawienie Zamawiającemu upoważnienia uprawniającego Zamawiającego do zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z dyspozycją przekazania tego wynagrodzenia (wskazując dokładnie kwotę, nr rachunku),

- protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, uwzględniający zakres zrealizowanych przez niego robót, dostaw lub usług oraz należne wynagrodzenie - protokół ten wymaga podpisów przedstawiciela Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzających zawarte w nich ustalenia,

- kserokopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- W przypadku realizowania zamówienia publicznego objętego niniejszą umową przy pomocy dalszych Podwykonawców, strony zobowiązane są do stosowania poniższych zasad zawierania umów z dalszym Podwykonawcą :

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany,

- umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna spełniać następujące wymagania, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- umowa musi zawierać postanowienie uprawniające Podwykonawcę do występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur lub rachunków, zaakceptowanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór rozliczanych robót. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie 
z dalszymi Podwykonawcami,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- w umowie musi być dokładnie określony zakres prac, które powierza się Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, kwotę wynagrodzenia za roboty, termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy, warunki płatności,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

- termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 5 dni pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

- niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie określonym w lit. d, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmiany 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

- niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w lit. g, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
5 000,00 zł w przypadku :

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

§ 11

- Odbiory dokonywane będą w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

- Odbioru poszczególnych obiektów dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 
i Inspektora nadzoru powołana przez Zamawiającego komisja odbioru z czego sporządzony zostanie protokół odbioru.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ........................... miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy przed terminem upływu gwarancji. Jeżeli zostaną stwierdzone usterki, usunięcie ich winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.

- Wykonawca usuwa w terminie 14 dni wady i usterki stwierdzone w okresie gwarancji.

- Zamawiający zobowiązuje się w przeciągu 3 dni od zgłoszenia usunięcia wady lub usterki przystąpić do protokolarnego odbioru wykonania naprawy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.

§ 13

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ……............... zł słownie: ………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % wartości zabezpieczenia będzie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robót.

- Pozostałe 30 % zabezpieczenia będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

Strony niniejszej umowy, stosownie do przepisu art. 558 § 1 kodeksu cywilnego,  odpowiedzialność z tytułu rękojmi ustalają w ten sposób, że termin rękojmi jest nie krótszy niż okres gwarancji określonej w ofercie.

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 10 % wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy 
z powodu, za który odpowiada Wykonawca.

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym, oraz odbiorze w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcia wad zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 16 ust. 1.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej 
w trakcie realizacji zamówienia.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 16

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca realizuje roboty budowlane niezgodnie z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, mimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania prac.

- W związku z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym przeciwko Wykonawcy 
w wyniku, którego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich umownych zobowiązań wobec Wykonawcy.

§ 17

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadku:

- wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,

- wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie zapewnia wykonanie zamówienia podstawowego, skutkujące przedłużeniem terminu realizacji zamówienia,

- zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie,

- zmiany kierownika budowy,

- zmiany inspektora nadzoru,

- zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego 
w ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Warunkiem wprowadzania zmian jest zgoda obu stron umowy.

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 18

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, strony poddają do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz prawa budowlanego.

§ 20

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Zamawiający 	                                           			           Wykonawca

..............................................					          ..............................................

Załączniki:

- Oferta.

- SIWZ.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.