Załącznik nr 4

### UMOWA  NR

zawarta w dniu ………2018 r. w Skale, pomiędzy:

Gminą Skała

Rynek 29

# 32-043 Skała

NIP: 677 10 24 094

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Skała Tadeusza Durłaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy mgr Anny Katarzyńskiej

a

………………………………….……….

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  reprezentowanym przez:

………………………………….………. o następującej treści:

### § 1

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu następujący przedmiot umowy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa oczyszczalni ścieków na pompownię ścieków wraz z budową systemu pompowni i sieci grawitacyjno – tłocznej Ojców – Skała” zwanej dalej „dokumentacją”.

### § 2

### Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie wszelkich innych niezbędnych, a wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, zezwoleń, opinii, uzgodnień i sporządzenie projektów wykonawczych dla zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków na pompownię ścieków wraz z budową systemu pompowni i sieci grawitacyjno – tłocznej Ojców – Skała” o wymienionym zakresie:

- Zmiana funkcji - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Ojcowie  na pompownię ścieków,  w tym projekty rozbiórek obiektów niewykorzystanych do tego celu.

- Budowa kolektora sanitarnego z systemem pompowni i sieci grawitacyjno – tłocznej Ojców – Skała na długości ok. 3500 mb, w tym 1 pompownię w lokalizacji umożliwiającej skanalizowania zabudowań Zazamcza.

- Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków P4 Skała.

- Zaprojektowanie dla wszystkich pompowni instalacji antyodorowej projektowanych zbiorników pompowni  ścieków w tym  instalacji dozującej środek antyodorowy  do pompowanych ścieków w miejscu lokalizacji pompowni na terenie obecnej oczyszczalni w Ojcowie.

- Zaprojektowanie zasilania rezerwowego w oparciu o agregaty prądotwórcze dobrane do mocy danej przepompowni.

- Zaprojektowanie infrastruktury towarzyszącej pompowni ścieków: dróg dojazdowych, zasilań energetycznych (WLZ), ogrodzeń itp.

- Zaprojektowanie przebudowy istniejących sieci kanalizacyjnych  w rejonie projektowanych sieci grawitacyjno-tłocznych  dla ich przełączenia do nowoprojektowanego systemu  długość ok. 500mb.

### Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszystkich niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz uzyskuje we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały przedprojektowe oraz pokrywa związane z tym koszty.

### Do obowiązków Wykonawcy należy:

- sporządzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

      - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

      - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego,

      - ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579),

      - innymi nie wymienionymi wyżej aktami prawnymi i przepisami koniecznymi do zrealizowania inwestycji.

- przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo–finansowego w terminie 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy,

- przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia koncepcji w formie opisowej i rysunkowej w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy – Zamawiający w terminie do 14 dni zobowiązuje się do zaopiniowania koncepcji, bądź wniesienia uwag,

- uwzględnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaleceń Zamawiającego,

- konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji rozwiązań dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty,

- opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń, zgodnie z ustawą Pzp,

- zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów po uprzednim ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego,

- wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne, wymagane prawem uprawnienia zawodowe,

- usunięcia na własny koszt błędów w dokumentacji, nieujawnionych w czasie odbioru, w najkrótszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodziło do nieuzasadnionego ich przerywania lub przedłużania czasu ich ukończenia,

- przekazania przedmiotu umowy do odbioru na zasadach określonych niniejszą umową,

- W trakcie wykonywania dokumentacji przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości prawidłowości jej wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac. Zamawiający nie jest zobowiązany do kontrolowania jakości prac wykonanych przez Wykonawcę.

- Zamawiający w miejscu zastrzega sobie prawo do organizowania co trzytygodniowych narad technicznych lub w zależności od potrzeb częściej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, wykwalifikowaną kadrę oraz środki finansowe i techniczne niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania dokumentacji oraz spełnienia pozostałych świadczeń objętych umową.

- Wykonawca gwarantuje i zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego na żądania Zamawiającego przez poszczególnych autorów opracowań w zakresie określonym ustawą Prawo budowlane art. 20 ust. 1 pkt. 4 przez cały okres jej trwania, aż do odbioru końcowego robót.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest także uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót w oparciu o dokumentację projektową, a w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców w terminie 2 dni od otrzymania pytania.

### § 3

- Wykonawca jest zobowiązany wydać w siedzibie Zamawiającego dokumentację stanowiącą umówiony przedmiot odbioru:

  - projekt budowlany i wykonawczy – 5 egz. w formie papierowej, 1 egz. na płycie CD-R, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami prawnymi,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz. w formie papierowej, 1 egz. na płycie CD-R),

  - przedmiar robót – 2 egz. w formie papierowej, 1 egz. na płycie CD-R,

  - kosztorys inwestorski, ofertowy, szczegółowy – 2 egz. w formie papierowej, 1 egz. na płycie CD-R

- Przed ostatecznym złożeniem dokumentacji należy uzyskać uzgodnienie projektu z Zamawiającym.

- Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu poszczególnych pozycji wymienionych w ust. 1 jest protokół przekazania podpisany przez Zamawiającego sporządzony przez Wykonawcę. Dokumentacja stanowiąca umówiony przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie jednostki projektowania, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie zupełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz że jest wystarczająca do przeprowadzenia procedury przetargowej na podstawie ustawy Pzp oraz do wykonania robót budowlano–montażowych, oraz winna zawierać pisemny dowód sprawdzenia projektu, zgodnie z treścią art. 20 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane. Wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- W terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu przekazania Zamawiający podpisze protokół odbioru lub zwróci opracowanie wraz z uwagami. Jednakże w przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych określonych w niniejszej umowie.

- Po usunięciu przez Wykonawcę błędów zostanie podpisany protokół odbioru dokumentacji projektowej, który będzie podstawą do złożenia faktury.

- Za termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego ostatniego protokołu odbioru.

### § 4

- Wykonawca przenosi z dniem odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami, na cały okres ochronny praw majątkowych, na następujących polach eksploatacji:

  - utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką,

  - publicznego prezentowania i odtwarzania w całości lub we fragmentach bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką,

- Z dniem odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń przestrzennych, wyłączne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich tak przez Zamawiającego i osoby trzecie bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych.

### § 5

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w roku 2018 w kwocie netto  …………………………...… zł (słownie: …….……………………..zł) + podatek VAT:  …..%  ……………………zł (słownie:  …….……………………..zł), co daje łącznie  ….......................... zł brutto.

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w roku 2019, w kwocie netto  …………………………...… zł (słownie: …….……………………..zł) + podatek VAT:  …..%  ……………………zł (słownie:  …….……………………..zł), co daje łącznie  ….......................... zł brutto.

- Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usług, wymienione w § 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: 677–10–24–094.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: …….……………………..

### § 6

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.

- Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

- Faktura za nadzór autorski zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na:

NABYWCA: Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, NIP 677 10 24 094;

ODBIORCA: Urząd Miasta i Gminy w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: ……………….. (nr konta bankowego). Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### § 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 31.07.2019 oraz w tym terminie przekazać dokumentację Zamawiającemu do jego siedziby (ul. Rynek 29, 32-043 Skała).

### § 8

- Wykonawca wyznacza …….……………………..…….…………………….. do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznacza …….……………………..…….…………………….. jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umowy.

### § 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad – w wysokości 0,1% umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia

  - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód i utraconych korzyści.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację (lub jej część), wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może  zażądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów z tego tytułu wynikających, związanych z realizacją robót na podstawie wadliwego kosztorysu (przedmiaru).

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dotyczące projektu wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonującego na podstawie  tego projektu.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu służy prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody, a w szczególności naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanej inwestycji założonych parametrów z powodu zastosowania w projekcie technicznym rozwiązań niezgodnych z parametrami, normami i przepisami techniczno–budowlanymi, bądź wskutek innych wad inwestycji spowodowanych wadami dokumentacji projektowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 5.

### § 10

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

### § 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

### § 12

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy w tym zakresie.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### § 13

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.

### § 14

- Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: