Załącznik nr 2

Umowa

Zawarta w dniu ................................ w Skale, pomiędzy

Gminą Skała

w imieniu której działa:

Burmistrz Miasta i Gminy Skała Tadeusz Durłak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Katarzyńskiej

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

................................................................................................

reprezentowaną przez:

................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą: „Prace remontowo - budowlane w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczodrkowicach”.

- Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy zamówienia.

- Do realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 roku, poz. 1579, z późn. zm.).

§ 2

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

- wykonanie termomodernizacji i elewacji budynku,

- wykonanie ocieplenia fundamentu,

- wykonanie drenażu,

- wymiana stolarki okiennej,

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu,

- wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy,

- roboty uzupełniające.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2018 r.

§ 4

- Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w umowie warunkach.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń własnych dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2016 roku, poz. 1670).

- Na każde żądanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualny certyfikat lub aprobatę techniczną dotyczącą wskazanych przez Zamawiającego materiałów.

- Materiały usunięte z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy na swój własny koszt zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.

Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:

…………………………………zł

Słownie złotych: ……………………...........................……………

W tym podatek VAT w wysokości ….% tj.: ……………………………zł

Słownie złotych:

………………………………………………………………………..

Wartość netto w wysokości ……………………………………………zł

Słownie złotych: ………………………………………………………………………..

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na wskazany poniżej numer rachunku bankowego Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołami odbioru:

numer rachunku bankowego: ………………………………………………………….

nazwa banku: ………………………………………………………………………

- Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót.

- Faktura zostanie wystawiona na następujące dane Zamawiającego:

Nabywca: Gmina Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała, NIP 677-10-24-094

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29, 32-043 Skała

§ 6

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy 
w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta wynikałaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

§ 7

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- przekazanie terenu budowy.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności:

- przejęcia terenu robót od Zamawiającego i prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- wykonania, utrzymania oraz zabezpieczenia na swój koszt placu budowy, strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, zaplecza budowy.

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- informowania Inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia.

§ 8

- Nadzór na budowie będzie sprawował:

.......................................................................................................................................................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy:

.......................................................................................................................................................

§ 9

- Odbiór końcowy dokonany będzie w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.

- Odbioru końcowego robót dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 
i inspektora nadzoru powołana przez Zamawiającego komisja z czego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca usuwa w terminie 14 dni wady i usterki stwierdzone w okresie gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 10 % wynagrodzenia umownego brutto - gdy Zamawiający odstąpi od umowy 
z powodu, za który odpowiada Wykonawca.

- 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości:

- 5 % wynagrodzenia umownego brutto - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Kara nie obowiązuje jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej 
w trakcie realizacji zamówienia.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca realizuje roboty budowlane niezgodnie ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, mimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania prac.

- W związku z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym przeciwko Wykonawcy 
w wyniku, którego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich umownych zobowiązań wobec Wykonawcy.

§ 13

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, strony poddają do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz prawa budowlanego.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Zamawiający 	                                           			           Wykonawca

..............................................					          ..............................................

Załączniki:

- Oferta.