Załącznik nr 4

Umowa nr ………

Zawarta w dniu …............................ w Skale pomiędzy:

Gminą Skała, z siedzibą w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała

NIP: 6771024094; REGON: 351555602

zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Pana Krzysztofa Wójtowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Skała

przy kontrasygnacie Pani Anny Katarzyńskiej - Skarbnika Gminy Skała

a

…...................................................................

reprezentowanym przez:

….....................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

- Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy zamówienia.

- Do niniejszej umowy ma zastosowanie przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2018 roku, poz. 1986, z późn. zm.).

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony, w miejscowości Skała przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul Bohaterów Września 42.

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony, w miejscowości Skała w Gminie Skała w celu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym na terenie Gminy Skała.

- Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony, w miejscowości Skała przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul Bohaterów Września 42, dz. nr ew. 3103/1 gm. Skała, woj. małopolskie. Zakres prac:

  - Siłownia plenerowa, która stanowi 7 urządzeń (dostawa i montaż) :

    - Urządzenia jednostanowiskowe:

      - Wioślarz – 1 szt.

      - Orbitrek – 1 szt.

    - Urządzenia dwustanowiskowe:

      - Wyciskanie siedząc + Wyciąg górny – 1 szt.

    - Urządzenia trzystanowiskowe:

      - Twister + Biegacz + Wahadło – 1 szt

  - Strefa urządzeń sprawnościowych i zabawowych (dostawa i montaż) :

    - Zestaw sprawnościowy do przewrotów – 1 szt.

    - Czworokąt sprawnościowy – 1 szt.

    - Zestaw sprawnościowy – 1 szt.

  - Strefa relaksu (dostawa i montaż) :

    - Betonowy stół do gry w „Chińczyka” z siedziskami – 1 szt.

    - Betonowy stół do gry w piłkarzyki – 1 szt.

  - Zagospodarowanie uzupełniające – pozostałe elementy małej architektury (dostawa i montaż) :

    - Ławki z oparciem – 4 szt.

    - Kosz na śmieci z daszkiem – 1szt.

    - Tablice informacyjne zawierające regulamin – 2 szt.

    - Stojaki na rowery – 2 szt. (każdy na 5 rowerów).

  - Nasadzenia zieleni

  - Ogrodzenie urządzeń sprawnościowych o wysokości mniejszej niż 2m (dostawa i montaż)

  - Wyrównanie i ukształtowanie terenu

  - Wykonanie podłoża piaskowego wraz z obrzeżami

- Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”.

§ 3

- Umowa zostaje zawarta na czas określony : od dnia podpisania umowy do dnia 10 października 2019 r.

- Przez wykonanie zamówienia rozumie się: dostawę, montaż, przekazanie przedmiotu zamówienia  protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………………………………zł

W tym podatek VAT w wysokości 23% tj.: ……………………………zł

Wartość netto w wysokości ……………………………………………zł

- Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi w trzech transzach: I transza w wysokości  ……………. – po wyrównaniu i ukształtowaniu terenu oraz zamontowaniu urządzeń siłowych,  II transza w wysokości ……………….. – po zamontowaniu ogrodzenia oraz obrzeży pod nawierzchnię bezpieczną, III transza w wysokości …………………. po zakończeniu całościowych robót i dokonaniu odbioru końcowego zadania.

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru każdej części robót podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę robót.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na wskazany poniżej numer rachunku bankowego Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołami odbioru:

numer rachunku bankowego: ………………………………………………………….

nazwa banku: ………………………………………………………………………

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura zostanie wystawiona na następujące dane Zamawiającego:

Nabywca: Gmina Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała, NIP 677-10-24-094

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29, 32-043 Skała

§ 5

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie każdego etapu robót objętych zamówieniem, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Z czynności odbioru zostaną sporządzone protokoły, które będą zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

- Odbiór zostanie uznany za dokonany (końcowy) po potwierdzeniu przez Zamawiającego w w/w protokole bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, ewentualnie usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

- Podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę do wystawienia rachunku przez Wykonawcę.

§ 6

- Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w umowie warunkach.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń własnych dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2019 roku, poz. 266 z późn. zm.).

- Na każde żądanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualny certyfikat lub aprobatę techniczną dotyczącą wskazanych przez Zamawiającego materiałów.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

- Materiały i urządzenia mające zastosowanie przy realizacji umowy muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), oraz innym obowiązującym przepisom prawa.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualny certyfikat, aprobatę techniczną, znak budowlany bądź deklarację zgodności wyrobu.

- Materiały usunięte z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy na swój własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych (nieużytkowanych nigdzie wcześniej), zgodnie  ze sztuką budowlaną.

- Wykonawca przedłoży kosztorys powykonawczy z wykonanej inwestycji po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa § 2 niniejszej umowy.

§ 8

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- przekazanie terenu budowy.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności:

- przejęcia terenu robót od Zamawiającego i prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- wykonania, utrzymania oraz zabezpieczenia na swój koszt placu budowy, strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, zaplecza budowy.

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- informowania Inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia.

§ 9

- Nadzór na budowie będzie sprawował:

.......................................................................................................................................................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy:

.......................................................................................................................................................

§ 10

- Odbiór końcowy dokonany będzie w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.

- Odbioru końcowego robót dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 
i inspektora nadzoru powołana przez Zamawiającego komisja z czego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru faktycznego przedmiotu umowy.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, od którego rozpoczyna się bieg gwarancji, uważa się datę odbioru końcowego.

- Wykonawca usuwa w terminie 14 dni wady i usterki stwierdzone w okresie gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 10 % wynagrodzenia umownego brutto - gdy Zamawiający odstąpi od umowy 
z powodu, za który odpowiada Wykonawca.

- 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości:

- 5 % wynagrodzenia umownego brutto - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Kara nie obowiązuje jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 12 ust. 1.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej 
w trakcie realizacji zamówienia.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 13

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1)	niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez Wykonawcę,

2)	w przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania na okres dłuższy niż 14 dni;

3)	złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego,

4)	wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

5)	w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W przypadku określonym w pkt 1) i 2) Wykonawcy należy się tylko wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną część umowy.

3. W przypadku określonym w pkt 3) i 4) Zamawiający może po 7 dniowym uprzedzeniu Wykonawcy powierzyć realizację umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, strony poddają do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz prawa budowlanego.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Zamawiający 	                                           			           Wykonawca

..............................................					          ..............................................

Załączniki:

- Oferta

- Klauzula informacyjna RODO