Projekt umowy

zawarta w dniu ……………………………….. w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa, pomiędzy GMINĄ ŁABOWA 33-336 Łabowa 38 reprezentowaną przez :
Panią Martę Słaby – Wójta Gminy
zwaną w treści umowy „ ZAMAWIAJĄCYM” a przedsiębiorcą :
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
NIP – ……………….. REGON - …………………...
zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ” , zaś wspólnie „Stronami” o roboty budowlane.

§ 1
TRYB POSTĘPOWANIA
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.).
§ 2
 PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania:
BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY – PLAC ZABAW
dz. ew. 9/9 obr. Łabowiec, GMINA ŁABOWA
Zakres robót do wykonania:
a) Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw obejmuje:
- zestaw zabawowy 1 kpl
- kosz 1 kpl
- tablica regulaminowa 1 kpl
b) prace zgodnie z opracowana dokumentacją
Zakres rzeczowy robót Wykonawca zrealizuje zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, na warunkach złożonej oferty.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

Zastosowane do wykonania przedmiotu umowy materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz.148 z późn. zm.) wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Na wbudowane materiały Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić stosowne certyfikaty, aprobaty, atesty.

§ 3
 TERMINY REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji umowy - 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.

Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

§ 4
  WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZANIA WYKONANYCH ROBÓT
      1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
        Wartość robót zgodnie z ofertą nie przekroczy kwoty brutto ( łącznie z podatkiem VAT) ………………. zł
       (słownie: ……………………………...).

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się jednorazowo, fakturą końcową, za faktycznie zrealizowane roboty, wystawioną po odbiorze robót.

Realizacja faktury od daty jej złożenia u Zamawiającego do 30 dni, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.
Wykonawca wraz z fakturą przedstawia dokumenty o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawców.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.5 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca uwagi dot. bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgłasza Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o tym fakcie.

1. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
  1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
  2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny – płatności faktury w całości lub w części w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
2. Zamawiający dokonywać będzie płatności faktury przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Płatność za nabyta usługę będzie odbywała się w taki sposób, że wartość sprzedaży netto wpłacana jest przez Nabywcę na rachunek rozliczeniowy Dostawcy. Natomiast pozostała część zapłaty w wysokości kwoty VAT wpłacana jest na specjalny rachunek bankowy Dostawcy – rachunek VAT
§ 5
## ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

Po zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

Strony postanawiają, że odbiór pełnego zakresu rzeczowego umowy nastąpi - jednorazowo, za protokołem odbioru przez Komisję Odbioru. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne – aż do czasu usunięcia tych wad.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia to wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:
- Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru lub jego odpowiedniej części po raz drugi;
- Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu odbioru lub jego części od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace , materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na roboty objęte niniejszą umową na okres trzech lat.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zamawiający wyznaczy daty odbioru robót przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.

Roboty zanikające w trakcie realizacji przedmiotu umowy nie mogą być zakryte lub w inny sposób uczynione niedostępnymi bez zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie i odbiór w/w wymienionych robót.

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru. W takim przypadku Wykonawca na własny koszt przywraca stan poprzedni.

§ 6
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
      1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

      1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstałe z winy Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 pkt.1 , licząc za każdy dzień opóźnienia,
2. za opóźnianie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 pkt.1 , za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 pkt.1 .

      1. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną :
        1. za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, licząc za każdy dzień zwłoki.

      1. Za uchybienia w umowach z podwykonawcami i ich nieusunięcie, po uprzednim pisemnym wezwaniu, ustala się następujące kary:
  1. w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 pkt.1 za:
- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany;
- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
1. w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 pkt.1 za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom;
2. w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 pkt.1 za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcom.

      1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku kiedy wartość szkody jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość należnych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

      1. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kar umownych nastąpić może przez potrącenie kwoty kary umownej z należności przysługującej Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:
1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2. dokonanie protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:
1. przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o roboty budowlane z podwykonawcami, kopii umowy, jej zmian, w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy w tej treści;
2. protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy;
3. zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż., oraz zapewnieniem dostępu do mediów niezbędnych do prowadzenia budowy;
4. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. ( Dz. U. z 2003r.Nr 120, poz.1126);
5. zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisą );
6. oczyszczenie terenu po placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a szczególnie z ziemi, gruzu itp.;
7. segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki oraz ich wywóz;
8. pełnego zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy;
9. zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich;
10. wyłączenia ruchu ciągu pieszych i jezdnych, wraz z zabezpieczeniem dostępu do czynnych obiektów, oznakowanie terenu budowy;
11. przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót;
12. informowania, w formie pisemnej, Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde jego żądanie oraz przedstawiania sprawozdań wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy;
13. stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.

§ 8
REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca przedmiot umowy wykona siłami własnymi*, przy pomocy podwykonawców.

Wykonawca realizujący przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawców i zamierzający zawrzeć umowę
        o podwykonawstwo, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu:
1. projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane;
2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
(z obowiązku dostarczania umów o podwykonawstwo wyłącza się umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy materiałów) .

Umowa o podwykonawstwo zawarta przez Wykonawcę musi zawierać między innymi n/w postanowienia:
1. szczegółowy zakres prac zleconych do wykonania podwykonawcy w ramach przedmiotowego zamówienia;
2. obowiązek wykonania robót przez podwykonawcę zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym dla przedmiotowego zamówienia;
3. okres gwarancji i rękojmi za wady udzielany przez podwykonawcę na wykonane roboty ( okres gwarancji i rękojmi musi odpowiadać okresowi udzielonemu przez Wykonawcę);
4. suma wynagrodzenia ustalona za zakres prac wykonanych przez podwykonawcę nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
5. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy - nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części robót budowlanych.
6. umowa o podwykonawstwo musi być zawarta pisemnie.

Postanowienia określone w pkt. 3, 5 dotyczą także umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, wnosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określono w pkt.. 3 lit.e.

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian przez Zamawiającego uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiający, w terminie określonym w pkt.5 zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w pkt. 5.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 lit.b, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. 3 lit.e, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt..5 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalania Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Roboty powierzone do wykonania podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
﻿
§ 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZLICZENIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Odstąpienie od umowy

Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks Cywilny.

Strony mogą odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza postanowienia niniejszej umowy.

Do naruszeń umowy, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu zaliczają się następujące przypadki:
1. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
2. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn wstrzymuje roboty na okres 7 dni;
3. Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodnie z umowa, a także gdy postęp robót stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminu umownego, pomimo wezwań Zamawiającego;
4. jeśli Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
5. Zamawiający odmawia z nieuzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu budowy.

Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności.

Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji robót Zamawiający wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych, a niezapłaconych dotychczas robót ( wg cen z oferty) oraz zakupionych materiałów i urządzeń ( po cenie zakupu) nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do, najpóźniej w ciągu 14 dni, usunięcia z terenu budowy urządzeń zaplecza , uporządkowania terenu budowy i przekazania protokolarnie Zamawiającemu budowy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę inwentaryzacji, o której mowa w pkt.1 Zamawiający dokona jej jednostronnie.
§ 10
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY
  1. Pełnomocnikiem Wykonawcy do bieżącego konsultowania przebiegu realizacji przedmiotu umowy jest …………………..
1. Pełnomocnikiem Zamawiającego do bieżącego konsultowania przebiegu realizacji przedmiotu umowy jest ……………....
2. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie Pana Witold Prusak.
3. Kierownikiem budowy/robót jest ……………………………

  § 11
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  § 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo i terytorialnie sądy dla siedziby Zamawiającego.

Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie danych kontaktowych.

W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w pkt.3 pisma dostarczane pod adresem wskazanym w umowie uważa się za doręczone.

Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: