I-420/4/20 Tarnów, dnia 2 grudnia 2020 r.

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym działki nr 10/107, 10/102 obręb 0274 przy ulicach: Sportowej Prusa Reja   
w Tarnowie Etap III (segment C), z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.” (ogłoszenie BZP nr 605975-N-2020 z dnia 04 listopada 2020 r.).**

**Odpowiedź nr 5. do pisma Wykonawcy z dnia 30 listopada 2020 roku. Pytania do SIWZ Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego:**

**Pytanie:**

1. „Zgodnie z zapisami w pkt III 7 SIWZ – kosztorys ofertowy winien być spójny z wypełnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Ponieważ elementy robót wskazane w projekcie harmonogramu robót nie pokrywają się z elementami robót z przedmiaru robót, prosimy o potwierdzenie możliwości korekty opisu (lub dodania) pozycji w harmonogramie robót, a jeżeli nie to wskazanie w jakich pozycjach harmonogramu należy ująć elementy z przedmiaru robót, a nie wyszczególnione w harmonogramie, np. zbrojenie, tarasy, ścianki działowe, winda itp.”

**Odpowiedź:**

Oferent ma prawo do rozwijania harmonogramu do niższych stopni agregacji.

**Projekt umowy $ 9 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia**

**Pytanie:**

1. „Pkt 5.1)

Prosimy o potwierdzenie, że stropy nad garażem wielostanowiskowym – wymienione w zakresie robót objętych pierwsza transzą – dotyczą tylko stropów nad kondygnacją „ -1”, rzut piwnic.”

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy.

**Pytanie:**

1. „Pkt 4 i 5 fakturowanie robót

Biorąc pod uwagę zapisy ujęte projekcie umowy, w $ 9 pkt 4 i 5

- prosimy o potwierdzenie, że faktury częściowe, wystawione na koniec każdego miesiąca, będą wystawiane w oparciu o protokoły stwierdzające procentowe zawansowanie poszczególnych elementów robót ujętych w harmonogramie.”

**Odpowiedź:**

Sposób wynagrodzenia Wykonawcy został dokładnie opisany w SIWZ we Wzorze umowy na realizację przedmiotowego zamówienia – zał. nr 3, w §9, w punktach 4 i 5.

Udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 2 grudnia 2020 roku.

Udostępniono w BIP Zamawiającego w dniu 2 grudnia 2020 roku.