**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na wykonanie robót budowlanych **pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”**

**współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

**Znak sprawy: GI.271.I.1.2022.AN**

1. **Informacje ogólne**
2. Zamawiający: **Gmina Skała**

Adres: **Urząd Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała**

Numer telefonu: 12 389 10 98

Adres poczty elektronicznej: **skala@skala.pl**

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: [**https://miniportal.uzp.gov.pl/**](https://miniportal.uzp.gov.pl/)

**adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia** [**https://skala.pl/zamowienia-publiczne/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-z-przylaczami-w-miejscowosci-stoki-gmina-skala/**](https://skala.pl/zamowienia-publiczne/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-z-przylaczami-w-miejscowosci-stoki-gmina-skala/)

Godziny pracy Urzędu Gminy Skała **: poniedziałek 8:00 – 16:00**

 **wtorek- piątek 7:00 – 15:00**

**Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:** [**https://miniportal.uzp.gov.pl/**](https://miniportal.uzp.gov.pl/)

1. Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: **GI.271.I.1.2022.AN**
2. **Tryb udzielenia zamówienia**
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021r., 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „**PZP**”, oraz aktów wykonawczych do niej, **o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych.**
4. Zamawiający **nie przewiduje** wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
5. Zamawiający **nie przewiduje** aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający **nie przewiduje złożenia oferty** w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający **nie prowadzi postępowania** w celu zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający **nie zastrzega możliwości** ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP
9. Zamawiający **nie określa dodatkowych** wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP
10. **Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu prac budowlanych związanych z inwestycją pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”

2. Teren przeznaczony pod budowę kanalizacji sanitarnej położony jest w miejscowości Stoki, Gmina Skała. W miejscowości przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3. Zamówienie współfinansowane zostanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zwanego dalej „**Programem Polski Ład**”, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. Regulamin Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dostępne są na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554

3.1 W związku z faktem, iż roboty stanowiące przedmiot zamówienia realizowane są na podstawie uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: Wykonawca Inwestycji zapewnia finasowanie Inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Inwestora na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w pkt.3.2.(95% wartości wynagrodzenia brutto)

3.2 Wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach: pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji tj. Etapu I, druga po zakończeniu realizacji Inwestycji. Pierwsza transza zostanie wypłacona w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia brutto. Druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia bezusterkowego odbioru Inwestycji przez Inwestora.

3.3.Wkład własny Zamawiającego w kwocie nie niższej niż 5 % kwoty wynagrodzenia brutto zostanie wypłacony Wykonawcy po zrealizowaniu części inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo - terminowo- finansowym.

**Informujemy, że w razie wystąpienia opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a skutkujących utratą dofinansowania przedmiotowego zadania przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o zapłatę utraconego dofinansowania.**

4. **Zakres przedmiotu zamówienia:**

**Dokumentacja** przedstawia zakres do wykonania w postaci budowy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno- tłocznym z sięgaczami do granic nieruchomości, przepompownią sieciową oraz odcinkami tłocznymi w tym przydomowe przepompownie ścieków 6 szt. Zakres powyższy został również przedstawiony na mapach projektowych stanowiących załączniki do niniejszego SWZ .

**Poniżej wymieniono tytuły dokumentacji, oznaczone numerami:**

**1.** Projekt budowlany pn. „**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”** objętym prawomocną decyzją Starosty Krakowskiego o pozwoleniu na budowę Nr AB.V.1.179.2021 z dnia 26.02.2021r.

**2**. Załącznik do zgłoszenia nr AB.V.6743.2.71.2021.MMC z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę pn.: „ Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej na działkach nr 68/1,68/2 w m. Stoki, gmina Skała”.

**4**. Specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

**5.** System monitorowania i sterowania pracą przepompowni ścieków MRM-GPRS z wykorzystaniem technologii GPRS.

1. **PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY INWESTYCJI**
2. **Kanalizacja sanitarna:**

**1.1.Rurociąg grawitacyjny z PVC** ∅**200 klasy SN8 SDR 32 z litą ścianką**

**1.2.Rurociąg grawitacyjny z rur kamionkowych DN200 mm przeciskowa, glazurowana o obliczeniowej sile wcisku 300 kN zgodnie ATV-161 z marca 2014r., łączona na mufę V4A Typ 1 ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukowo-elastomerową. Produkowane zgodnie z normą PN EN 295 oraz posiadające wartości poza normowe, dopuszczające do stosowania w ciągach komunikacyjnych:**

* **Wodoszczelność połączeń-woda 2,4 bar w czasie 15 min ATV-DVKW-A 142 Pkt. 3.1.**
* **Wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 0,1-0,4 x FN kN( maks. Częstotliwość 12 Hz), ilość cykli (2x10^6)**
* **Wodoszczelność rur W75 – czas badania 75 min przy ciśnieniu 0,5 bar, ubytek wody** $\leq $**0,04l/m2**

**potwierdzone Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania w inżynierii komunikacyjnej, wydaną zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydania na przykład IBDiM.**

**Nasiąkliwość kamionki musi być zgodna z normą PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokołami z badań.**

**Odcinki:**

**- ciąg A od studni SA39 do studni SA48**

**-ciąg C od studni ART.6 do studni ART.16**

**-ciąg H4a do pompowni PP**

**1.3.Rurociąg grawitacyjny kolektor boczny (odcinki do granic nieruchomości) PVC** ∅**160 klasy SN8 SDR 32 z litą ścianką**

**1.4. Rurociąg ciśnieniowy z PE ∅ 90 x 5,4 SDR 17(PEHD, PE100-RC PN 10)**

**1.5. Rurociąg ciśnieniowy z PE** ∅ **50 x 3,0 SDR 17 (PEHD, PE100-RC PN 10)**

**1.6. Rurociąg ciśnieniowy z PE** ∅**40 x 2,4 SDR 17 (PEHD, PE100-RC PN 10)**

Zamawiający zwraca uwagę na konieczność uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót (**koszty ponosi Wykonawca**) oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń (**opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym pokrywa Zamawiający**).

1. **Odbudowa dróg po zrealizowanych pracach**

Odbudowę dróg asfaltowych w standardzie dróg asfaltowych, odbudowa dróg tłuczniowych w standardzie dróg tłuczniowych wykonać zgodnie z warunkami poszczególnych zarządców, a w przypadku ich braku należy doprowadzić je do standardu w jakim zostały wykonane.

1. **DODATKOWE WYMAGANIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, pod nadzorem przedstawiciela INWESTORA – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził na obiekcie wizję lokalną i zapoznał się ze stanem faktycznym oraz posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę.
4. **Parametry techniczne jakie powinny spełniać żelbetowe – prefabrykowane studzienki kanalizacyjne:**

- elementy studni betonowe z wyłączeniem przykryw i płyty redukcyjnej;

- podstawa studni ma być wykonana jako monolityczny element z jednoczesnym

 uformowaniem kinety i spocznika;

- beton klasy min C35/45-(wg PN-EN 206-1;

- w/c- max 0,45;

- nasiąkliwość do 5%;

- stopnie powlekane – wg PN-EN 13101;

- studnie łączone na uszczelkę elastomerową –wg PN-EN 681-1;

- zwieńczenie studni zwężką, przykrywą lub kręgozwężką.

W przypadku włazów żeliwnych typu ciężkiego, w pasach drogowych powinny być wyposażone w zatrzask i zawias, poza pasami drogowymi dopuszcza się włazy bez zatrzasku
i zawiasów.

Przy zamówieniu studni prefabrykowanych należy uwzględnić włączenia przyłączy kanalizacyjnych celem odpowiedniego przygotowania kinety i zamontowania przejść szczelnych.

Studnie kanalizacyjne – należy wycenić studnie betonowe prefabrykowane  1200 na ciągach głównych i sięgaczach bocznych, adekwatnie do terenu właz ciężki/ lekki zgodnie z projektami.

*W zakresie studni posadawianych na kolektorach o znacznym zagłębieniu wykonywanych metodą przecisku należy zastosować studnie prefabrykowane opuszczane z żelbetonu o średnicach DN 1500 wg EN 1017 i DIN V 4034-1* ***do układania metodami bezwykopowymi.***

1. **Inwestor nie wyraża zgody na wykonanie któregokolwiek z elementów studni kanalizacyjnej na terenie budowy np. murowania elementów z cegły kanalizacyjnej lub wylewania elementów na budowie.**
2. **Pompownie przydomowe oraz pompownia strefowa** stanowić mają kompletny, oryginalny produkt renomowanego producenta, gwarantującego najwyższą jakość wykonawstwa, serwisu, oraz udzielonych gwarancji.
	1. **Wymagania dla pompowni przydomowych (zgodnie ze schematem przepompowni stanowiącym załącznik nr 14) oraz poniższymi wytycznymi**:

**5.1.1** Zbiornik kanalizacji ciśnieniowej:

- zbiornik PEHD, monolityczny z obliczeniami konstrukcyjnymi,

- min. Średnica – 800 mm,

- min. Wysokość zbiornika – 2750 mm,

- konstrukcja zbiornika – monolityczna, bez elementów zgrzewanych i łączonych,

- dno zbiornika – półkoliste / eliptyczne,

- zabezpieczony przed wypłynięciem i deformacją,

- pokrywa zbiornika – z PEHD, do ruchu pieszego, zaizolowana i zamykana.

**5.1.2.** Wyposażenie zbiornika:

- zamocowanie pompy – trawers ze sprzęgłem nadwodnym,

- orurowanie – stal nierdzewna min. AISI304 (1.4301),

- armatura odcinająca – zawór kulowy ze stali nierdzewnej min. AISI304 (1.4301)

 obsługiwany z poziomu terenu,

- zawór zwrotny obsługiwany bez konieczności wchodzenia do zbiornika,

- możliwość podłączenia urządzenia płuczącego.

**5.1.3.** Pompa zatapialna z wirnikiem typu Vortex i 10 m kablem o parametrach:

- wydajność max: 600 l/min

- podnoszenie max: 11,5 m

- moc pompy – maks. 1,1 kW,

- zasilanie – 400 V

- Wał- stal nierdzewna AISI 303

- obudowa silnika pompy, obudowa pompy kosz ssawny, tarcza uszczelnienia – stal nierdzewna min. AISI 304,

- uszczelnienie mechaniczne- górne: węgiel/ceramika/NBR, dolne: SiC/SiC/NBR

- klasa izolacji: F

**5.1.4.** Urządzenia sterujące:

- sposób sterowania poziomem – pneumatyczny, dzwonem otwartym z 10 m przewodem

 pneumatycznym,

- Funkcje sterowania i kontroli:

a) poziom alarmowy – płynnie nastawny,

b) poziom włączenia pompy – płynnie nastawny,

c) poziom wyłączenia pompy – płynnie nastawny,

d) opóźnienie wyłączenia pompy – płynnie nastawny,

e) opóźnienie włączenia pompy po ponownym przywróceniu zasilania – nastawne,

f) praca testowa co 48h,

g) automatyczne wyłączenie pompy po 15 min. Pracy ciągłej (przejście w stan alarmu),

h) włączenie przeciążeniowe pompy (przejście w stan alarmu),

i) kontrola zaniku i asymetrii faz (przejście w stan alarmu),

j) przełączenie praca ręczna / praca automatyczna,

k) podłączenie styków czujników bimetalicznych,

l) wyposażony w wyłącznik główny,

m) szafa zewnętrzna – z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV.

* + 1. Każda przydomowa przepompownia powinna zostać podłączona do zasilania energetycznego znajdującego się na terenie działki, w miejscu wskazanym przez właściciela działki. Przydomowe przepompownie ścieków zasilane będą z wewnętrznej instalacji budynku,
		do którego będą podłączane. Szafa sterownicza pompowni ścieków wraz z bezpiecznikami powinna zostać zainstalowana na zewnątrz budynku.

**5.2.Wymagania dla sieciowej (strefowej) pompowni ścieków Stoki PP(zgodnie ze schematem przepompowni stanowiącym załącznik nr 14) oraz poniższymi wytycznymi:**

* + 1. Zbiornik

- polimerobetonowy zbiornik **φ 1200 x 7100** z armaturą **2 x DN80**

 - ze skosami lub wyprofilowanym dnem.

* + 1. Pompownia musi być wyposażona w:
* Zawór płuczący (złączka z zaworem do płukania rurociągu tłocznego z szybkozłączem
do węża strażackiego DN 52)
* Rurociągi tłoczne nierdzewne ze stali o jakości min. 1,4301 o średnicy zgodnej z projektem
* Kolana nierdzewne ze stali o jakości min. 1,4301
* Kołnierze stal nierdzewna ze stali o jakości min. 1,4301
* Śruby nierdzewne, szpilki ze stali o jakości min. 1,4301
* Łańcuch pomp i pływaków nierdzewny ze stali 1,4301
* Włazy przejezdne żeliwne o wymiarach zgodnych z projektem klasy D - dla przepompowni przejezdnych
* Drabina nierdzewna ze szczeblami anty poślizgowym o szerokości min. 40 cm ze stali
o jakości min. 1,4301
* Kominek wentylacyjny nierdzewny ze stali o jakości min. 1,4301 szt. 1(zabezpieczony przed wrzuceniem do pompowni ciał stałych)
* Podest roboczy ze stali nierdzewnej ze stali o jakości min. 1,4301 dla przepompowni
o głębokości powyżej 4 m.
* Prowadnice rurowe nierdzewne stal 1,4301
* Uszczelki
* Deflektor nierdzewny ze stali o jakości min. 1,4301 na dopływie
* Zasuwa nożowa do ścieków
* Zawór zwrotny kulowy do ścieków
* Szybkozłącze RK
* Żuraw ze stali ocynkowanej, udźwig zgodnie z parametrami pompy ( z uwagi na lokalizację pompowni należy zastosować żuraw z możliwością demontażu)

* + 1. Pompy 2 szt:
* wydajność nominalna Q = 9,50 [l/s]
* nominalna wysokość podnoszenia:  min. H = 13,60 [mH2O]
* nominalna moc silnika:   4,0 [kW]

 Każda pompa z 10 m kabla oraz musi być wyposażona w:

* stopień ochrony pomp IP 68,
* kabel przeznaczony do stosowania w ściekach komunalnych,
* materiał wirnika pompy: min. Żeliwo EN-GJL-250
* wirnik otwarty typu wortex z przelotem pod łopatkami
* średnica króćca tłocznego max. DN80
* klasa izolacji silnika: min. F;
* stopień zabezpieczeń: IP68
* materiał korpusu silnika: min. Żeliwo EN-GJL-250
* materiał korpusu pompy min. Żeliwo EN-GJL-250

- uszczelnienie wału: podwójne mechaniczne SiC/SiC w kasecie

* + 1. Rozdzielnica sterownicza (kompletny układ sterowania):
* szafy do pompowni przejezdnych i nieprzejezdnych - do zainstalowania (wkopania) obok pompowni.
* obudowa z tworzywa z podwójnymi drzwiami min IP65 (całkowicie odporna na korozję
i warunki atmosferyczne, promienie słoneczne, udaroodporna)
* sterownik mikroprocesorowy typu SP;
* wyłącznik główny;
* wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy;
* zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp;
* zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),
* zabezpieczenie przepięciowe klasy C,
* zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy);
* zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”;
* gniazdo serwisowe 230V;
* gniazdo z przełącznikiem do zasilania z agregatu prądotwórczego,
* licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp;
* sterowanie ręczne lub automatyczne;
* sygnalizowana praca pomp;
* akustyczno świetlną sygnalizację awarii;
* oświetlenie wewnętrzne
* falownik dla każdej pompy

Rozdzielnica współpracuje z pływakowymi sygnalizatorami poziomu. Wyznaczane są następujące poziomy sterowania:

* + - * 1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
				2. Poziom MIN (wyłączanie pomp);
				3. Poziom MAX (włączanie pomp),
				4. Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej).

**Układ sterowania** realizuje następujące funkcje:

* + - * naprzemiennej pracy pomp;
			* w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym przesunięciem czasowym (na życzenie blokada możliwości jednoczesnej pracy dwóch pomp),
			* w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
			* w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
			* przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu MINIMUM;
			* przełączenie pomp po 20 min. Ciągłej pracy;
			* chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej „suchobiegu”,
			* po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy.

Pompownie ścieków należy wyposażyć oraz uruchomić w ramach **systemu monitorowania**
i zdalnego sterowania oraz włączyć do istniejącego systemu na terenie gminy.

6. Do odbioru końcowego **Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet oświadczeń właścicieli** działek objętych pozwoleniem na budowę, o uporządkowaniu terenu po wykonanych pracach. Wykonawca przekaże Inwestorowi również zestawienie sporządzone w wersji tabelarycznej w formacie .xlsx zawierające nr działki oraz dane osoby podpisującej oświadczenie ( imię nazwisko, adres zamieszkania) oraz numer przypisanego oświadczenia.

**7.****Warunkiem powołania komisji odbiorowej jest dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. 8 oraz powykonawczą dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa z klauzulą urzędową lub oświadczeniem wykonawcy zgodnie z art. 12 b ust. 5a ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne) oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.**

**8.** Przed odbiorem końcowym prac kanalizacyjnych, **Wykonawca przeprowadzi na własny koszt monitoring systemem kamerowym,** przy pomocy specjalistycznych kamer samojezdnych z głowicą obrotową oraz pomiarem spadków dla wybudowanej kanalizacji systemem grawitacyjnym, przy udziale Inspektora nadzoru budowlanego i Kierownika budowy oraz w obecności upoważnionych osób ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

Monitoring obejmować będzie sprawdzenie całego odcinka instalacji pod względem zgodności stanu wybudowanego z dokumentacją, warunkami technicznymi, zachowania szczelności połączeń rur kanalizacyjnych i odpowiednich spadków. **Odbiór będzie podsumowany raportem w wersji pisemnej i graficznej oraz nagraniem przekazanym na nośniku danych np. płyta CD.**

W przypadku stwierdzenia podczas monitoringowego odbioru robót kanalizacyjnych – niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca niezależnie od usunięcia wad na odcinku sieci kanalizacyjnej – poniesie koszty ponownej kontroli monitoringowej przy użyciu kamer.

**9.** Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W każdym przypadku należy uzyskać akceptację autora projektu i inspektora nadzoru na piśmie.

**10. Przed zamówieniem materiałów, należy przedłożyć Zamawiającemu karty materiałowe
na wbudowane materiały do akceptacji, uprzednio zatwierdzone przez projektanta oraz inspektora nadzoru.**

**11.** W cenie oferty **należy uwzględnić koszty związane z przywróceniem terenu, w tym utwardzonych nawierzchni, zieleni niskiej i wysokiej, ogrodzeń, wjazdów do stanu pierwotnego.** Przed wejściem w teren poszczególnych posesji Wykonawca jest zobowiązany
**do dokonania dokumentacji fotograficznej** i przekazania jej Inwestorowi na nośniku elektronicznym – płytka CD.

**12.** Z wyprzedzeniem wymaganym przepisami należy **zawiadomić Referat Dróg
i Infrastruktury w tut. Urzędzie** i uzyskać stosowne **zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie prac budowlanych w pasie dróg.**

Szczegółowe informacje co do zakresu robót drogowych zastały ujęte w uzgodnieniach i postanowieniach, załączonych do przetargu.

**13.** **Badania zagęszczenia gruntu zasypu** wykopów w pasach drogowych będą wykonywane na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

**14.** Szczegółowy zakres z podziałem na poszczególne etapy płatności tj. wkładu własnego inwestora, dwóch części wynikających z warunków płatności promesy, czasookresy oraz kwoty wynagrodzenia netto i brutto należne Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy określał będzie Harmonogram Rzeczowo – Terminowo -Finansowy – zwanym dalej Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy.

15. Harmonogram przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy **w formie elektronicznej w postaci pliku Excel (xls),** na podstawie złożonej oferty (kosztorysy ofertowe) oraz będzie podlegał zatwierdzaniu przez Zamawiającego**.**

**16**. **Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia** (cła i wszelkie opłaty, koszty prac przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, organizacji ruchu wraz z projektami, oznakowania zastępczego, wnioski o zajęcie pasa drogowego, koszty wykonania próby szczelności rurociągów, obsługi geodezyjnej, badania zagęszczenia gruntu, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, ewentualne odszkodowania za zniszczone plony art., a także pozostałe koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, art.), w celu prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego **poniesie Wykonawca.**

**17**. Materiały z rozbiórki (kamień, grunt, art.) Wykonawca zagospodarowuje (odwozi, rozplanowuje) we własnym zakresie, zgodnie ze szczegółowymi przepisami poza terenem Gminy Skała .

**18. Zwraca się uwagę Wykonawcy, aby roboty budowlano – montażowe sieci kanalizacyjnej wykonywane były sukcesywnie, ułożone w takiej kolejności aby stwarzały możliwość mieszkańcom danej ulicy odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych do istniejącej kanalizacji gminnej.**

**19. Określenie przedmiotu zamówienia jak w załączonych przedmiarach robót i specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od dokładnego zapoznania się z dokumentacją techniczną, celem opracowania własnego przedmiaru robót, bowiem przedmiar ten ma stanowić podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego.**

1. **Wykonawca zdając sobie sprawę z prac jakie należy wykonać, ich znaczenia oraz ich rodzaju zobowiązany jest przez wiedzę zawodową w swojej specjalności uzupełnić szczegóły, które mogły być pominięte w dokumentacji, załączonym przedmiarze oraz specyfikacji i uwzględnić je w kosztach.** **Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonego projektu.**

**20. PRZEDMIARY ROBÓT NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO MATERIAŁ POMOCNICZY DO OKREŚLENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.PRZEDMIARY TE NIE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWY DO WYCENY.**

**21. W CENIE RYCZAŁTOWEJ NALEŻY UWZGLEDNIĆ WSZELKIE KOSZTY NIEZBĘDNE DO ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA WYNIKAJĄCE WPROST Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, JAK RÓWNIEŻ W NIEJ NIE UJĘTE A BEZ KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKONAĆ ZAMOWIENIA.**

**22**. **KOSZTORYS OFERTOWY NALEŻY DOŁĄCZYC DO OFERTY.** Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, kosztorys ten będzie stanowił materiał poglądowy, informacyjny dla Zamawiającego. Nie będzie stanowił podstawy do oceny ofert.

**Kosztorys ofertowy składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany – składany za pomocą profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (podpis osobisty składany za pomocą dowodu osobistego- e- dowód).**

**23**. Dane z kosztorysu będą art. podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w sytuacji ewentualnego odstąpienia od umowy, jak również wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót, czy też wyliczeniu wartości robót zaniechanych.

**24**. Podstawą do określenia kwoty ofertowej są w równej mierze opis techniczny dokumentacji, rysunki dokumentacji wszystkich branż, specyfikacje techniczne, SWZ, wiedza zawodowa wykonawcy oraz obowiązujące normy i przepisy.

**25.** Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że użyte przez wykonawcę materiały będą odpowiadać normom jakościowym wymaganym przez odpowiednie w tym względzie przepisy oraz zapewniać standard narzucony w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów, /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy.Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) lub urządzenie, lub zaproponowane rozwiązanie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Inwestora spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim przypadku musi złożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) lub urządzenia, lub zaproponowane rozwiązania do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

**26.**Inne wytyczne do obliczenia ceny oferty:

* Realizacja robót odbywać się będzie wyłącznie z materiałów dostarczanych przez Wykonawcę.
* Integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia jest część opisowa do projektu wykonawczego składająca się z opisu technicznego, warunków technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
* Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

**27.Wspólny Słownik Zamówień CPV:**

45232440-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

28. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz

przedmiary robót wszystkich branż.

29.Stosownie do treści art. 95 ust. 1 i 2 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie stosunku pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych, w szczególności:

1) czynności dot. wykonania robót ziemnych

2) czynności dot. robót montażowych, związanych z montażem rurociągów

3).czynności dot. robót instalacyjnych: elektrycznych

4) czynności dot. budowy nawierzchni utwardzonych ( art.: dróg)

30. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie) wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usług transportowych, sprzętowych i podobnych.

31.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności

kontrolnych Wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 29 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

32.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 29 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i Nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków, powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

33.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 29 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych

postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 29 czynności.

34.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową

Inspekcję Pracy.

35.**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych**. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ w postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące jednego rodzaju zamówienia, przedmiot zamówienia nie jest podzielony ze względu na wystąpienie problemów z koordynacją działań wykonawców, ze względów celowościowych, ze względu na zagrożenie związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu gwarancji, z uwagi na warunki finansowania określone w Programie „Polski Ład”.

36.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

37.**Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP do równowartości 20 % zamówienia podstawowego.**

38. Zamawiający dopuszcza powierzeniewykonania części zamówienia podwykonawcom.

39.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

40.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

41.Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Inwestycji **z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej** i tym samym Zamawiający nie narusza art. 131 ust. 2 ustawy PZP, ustalając termin składania ofert tożsamy z minimalnym terminem składania ofert określonym w ustawie PZP.

42. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. **Termin wykonania zamówienia**

Wymagany termin wykonania zamówienia:

1.Wymagany termin realizacji zamówienia**: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

2. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: **do 7 dni od podpisania umowy.**

1. **Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający**

**będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej **skala@skala.pl.**

3.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerami ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do **formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.**

5.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załącznik.

6.Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w ust. 2 adres email **( nie dotyczy składania ofert).**

7.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

8.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji, wynosi 150 MB.

9.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

10.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej zakładki Postępowania na miniPortalu.

11.Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania strony internetowej prowadzonego postępowania i zapoznawania się z publikowanymi na niej informacjami dotyczącymi przedmiotowego postępowania.

12.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej .z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

13.Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 12, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

14.W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

1. **Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami**

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:

1. Agnieszka Natkaniec– Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, tel. 12 389 10 98 wew. 110.
2. **Informacja o warunkach udziału w postępowaniu**

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

2.Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 PZP dotyczących:

**1).zdolności technicznej lub zawodowej**:

- Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia ( **Za roboty tego samego rodzaju Zamawiający uzna budowę lub rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 km kanalizacji sanitarnej).**

- Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie minimum: 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

**2).sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł- (słownie: jeden milion złotych )

3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą**, **zobowiązanie podmiotu udostępniającego** zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – **zał. Nr 7 do SWZ.** Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.Wodniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia** mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia **dołączają do oferty oświadczenie** – **zał. Nr 8 do SWZ,** z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

1. **Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania**

1.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 PZP, Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 KK,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.06.2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 1745 z późn. Zm.),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.06.2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie

**- art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,** tj.:

- wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

**-art. 109 ust.1 pkt 7 PZP,** tj.:

- wykluczy z postępowania Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady**.**

 **-art. 109 ust.1 pkt 8 PZP,** tj.:

- wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych.

**- art. 109 ust. 1pkt 10 PZP,** tj.**:**

**-** wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

4.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

5.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.

1. **Informacja o podmiotowych środkach dowodowych**

1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym **niż 5 dni** od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

1). Spełnianie warunków udziału w postępowaniu

a)**.Wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - **Zał. Nr 5 do SWZ**

b). **Dowody określające**, czy roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa pod lit. a, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

c).**Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę** do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – **Zał. Nr 4 do SWZ.**

d).**Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowe**j potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

2).brak podstaw wykluczenia:

a). **Oświadczenie Wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. Zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **Zał. Nr 6 do SWZ.**

b).**odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w**zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia) składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

3.W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach art. 118 PZP, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

4.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.Podmioty zagraniczne

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1).w ust. 1 pkt 2 lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, iż nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę i miejsce zamieszkania Wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

**Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 PZP, oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.**

6.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 PZP. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

1. **Wymagania dotyczące wadium**

1.Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości **50.000,00 zł**

**(pięćdziesiąt tysięcy złotych).**

2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, **tj.24.02.2022r., godz. 09:30,** i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

3.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 299 z późn. Zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **Nr rachunku: 69 8450 0005 0020 0200 0723 0006** z adnotacją:**:”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”** Wadium – Nr sprawy: **GI.271.I.1.2022.AN**

4.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

**5.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.**

6.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

1. **Termin związania ofertą**

1.Wykonawca jest związany **ofertą 30 dni od** upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, **tj. do dnia 25.03.2022 roku**

2.Wprzypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3.Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4.W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

1. **Opis sposobu przygotowania oferty**

**1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany- składany za pomocą profilu zaufanego) lub podpisem osobistym, (podpis osobisty składany za pomocą dowodu osobistego- e- dowód)** w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego **Załącznik Nr 1 do SWZ**. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

**2.Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z Zał. Nr 2 do SWZ.**

Oświadczenie powyższe stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie **z Zał. Nr 3 do SWZ.**

5.Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–4, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**6.Kosztorys ofertowy składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany – składany za pomocą profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (podpis osobisty składany za pomocą dowodu osobistego – e-dowód).**

1. **Sposób oraz termin składania ofert**

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**2.Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej**

**(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany- składany za pomocą profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (podpis osobisty składany za pomocą dowodu osobistego – e-dowód).**

3.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione\* do reprezentowania Wykonawcy.

4.Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.

**5.Pełnomocnictwo** do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, przekazuje się w  formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ***Formularza do złożenia oferty***, ***zmiany***, ***wycofania oferty*** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.Na formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e-mail, ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

10.Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz.U. z 2020r., poz. 1913 z późn. Zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia (wykazania, iż informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP. **Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w** [**art. 222 ust. 5**](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4dcmruge) **PZP.**

11.Termin składania ofert upływa w **dniu 24.02.2022 roku, o godz. 09:30**. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

12.Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 PZP.

13.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty** dostępnego na ePUAP i na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPoprtalu.

14.Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

1. **Termin otwarcia ofert**

1.Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **24.02.2022 roku, godz. 12:00.** Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

2.Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

1. **Sposób obliczenia ceny**

1.Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich ( PLN).

2.W związku z ryczałtową formułą określenia ceny w ust. 1 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ i załącznikach do SWZ, wynikające wprost z SWZ i załączników do SWZ, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zapewniającego wykonanie przedmiotu umowy, przekazania obiektów do użytkowania oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie od właściwych organów a także koszty towarzyszące takie jak art.: koszty uzgodnień, pomiarów, badań, ekspertyz, koszty wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych porządkowych, odwodnienia wykopów ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczania gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, odtworzenie dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych robót niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, w tym wynikających z uwarunkowań geologicznych.

3. Cenę oferty netto i brutto należy podać na formularzu oferty.

4.Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

6.Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.W ofercie Wykonawca ma obowiązek:

1)poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

7.Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

1. **Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1.Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4,7,8,10 ustawy PZP.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

3.Zamawiający poprawi w  ofercie:

1/ oczywiste omyłki pisarskie,

2/ oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3/ inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, w tym art. polegające na:

a/ błędnym obliczeniu kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku VAT,

b/ błędnym sumowaniu w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT.

4.**Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:**

**a). Cena – waga kryterium 60 % ( max. 60 pkt.)**

**b). Okres gwarancji – waga kryterium 40 % ( max. 40 pkt)**

5.1 Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów

1. **kryterium cena KC –** ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

KC= ( C min. : C bad) x 60

Gdzie:

KC – ilość punktów w kryterium cena

C min. – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C bad. – cena oferty badanej

**b) kryterium okres gwarancji KG** – ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym **najkrótszy** możliwy okres gwarancji jakości **wynosi 36 miesięcy,** wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, a **najdłuższy** możliwy okres gwarancji jakości **wynosi 60 miesięcy,** wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu robót, Zamawiający do obliczania punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 60 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 36 miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje minimalny wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: 36 miesięcy, otrzyma 0 pkt.

Ilość punktów w kryterium gwarancji jakości obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

KG = (Go-Gmin) : (Gmax- Gmin) x 40

Gdzie:

KG– Ilość punktów w kryterium gwarancji

Go- gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę , dla którego wynik jest obliczany

Gmax.- max. Wymagany okres gwarancji (60 miesięcy)

Gmin.- minimalny możliwy okres gwarancji ( 36 miesięcy)

- oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma max.40 pkt

Końcową ocenę punktową oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach: K = KC + KG

5.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ilością punktów.

6. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród Wykonawców nie wykluczonych z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w PZP, niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.

8.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1). Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy  albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2).Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 8 pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

9.W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

1. **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy**

1.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone w **Zał.** **Nr 9 do SWZ.**

2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących **Zał.** **Nr 9 do SWZ** (integralna część SWZ).

1. **Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1.Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

**wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.**

2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

Umowy.

3.Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub

w kilku następujących formach:

1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
7. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej;
8. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
9. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowymi rejestrze zastawów.

4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na

rachunek bankowy Wykonawcy.

7.Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w częściach:

1. 70 % kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanie;
2. 30 % kwoty zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
3. **Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu**

**zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1, jeżeli :

a).w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym złożono tylko 1 ofertę.

**2.Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:**

a/ wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na warunkach określonych w

niniejszej specyfikacji; jeżeli zabezpieczenie wnoszone będzie w formie gwarancji, Wykonawca

zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia dokumentu gwarancyjnego do

akceptacji przez Zamawiającego;

b/ przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

c/dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osoby posiadającej uprawnienia.

d/ przedłożenia harmonogramu: rzeczowo- terminowo – finansowego

**3.W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie,**

**umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.**

4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylał się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

5.Po zakończeniu i rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (postepowania zakupowego) skutkującego wyborem Wykonawcy, Zamawiający składa do BGK wniosek o udzielenie Promesy.

6.BGK udziela promesy w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu prawidłowo złożonego wniosku o udzielenie promesy.

7.Promesa stanowi dla Zamawiającego podstawę do zawarcia umowy na realizację inwestycji.

8. Promesa wchodzi w życie po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia, dotyczącego zawarcia umowy z Wykonawcą. Oświadczenie powinno zostać złożone nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia promesy Zamawiającemu.

1. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy**
2. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.
3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
2. Odwołanie w przypadkach innych, niż określone w ust. 4 i 5, wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć, wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
4. **Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1.Administratorem danych osobowych Wykonawcy w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, 32- 043 Skała, Rynek 29 jest Burmistrz Miasta i Gminy Skała;

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Pan Paweł Chochół, e-mail: iodo@skala.pl

dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.:**”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”** prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

1. ustawa z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2. ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych;
3. ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4. art. 6 pkt.1 lit. c RODO

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5.Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów, w szczególności z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.

7.Posiada Pani/Pan prawo:

1. żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 PZP, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3. usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do dnia zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

11.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

12.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

1. **Załączniki do SWZ**

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SWZ:

1.Formularz oferty.- Zał. Nr 1 do SIWZ

2.Oświadzcenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia –Zał. Nr 2 do SWZ

3.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego – Zał. Nr 3 do SWZ.

4.Wykaz osób – Zał. Nr 4 do SWZ

5.Wykaz Robót Budowlanych – Zał. Nr 5 do SWZ

6.Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Zał. Nr 6 do SWZ.

7. Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby – Zał. Nr 7 do SWZ

8. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP – Zał. Nr 8 do SWZ

9.Projektowane postanowienia umowne, które zostaną wprowadzone do treści umowy .- Zał. Nr 9 do SWZ

10.Przedmiar robót

11.Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę nr AB.V.1.179.2021 z dnia 26.02.2021r.

12. Załącznik do zgłoszenia nr AB.V.6743.2.71.2021.MMC z dnia 22 grudnia 2021r.

13. Schemat sieciowej przepompowni ścieków PP

14. Schemat przydomowych przepompowni ścieków

15.System Monitorowania i sterowania pracą przepompowni ścieków

16. Mapy uzupełniające w zakresie rur osłonowych (scan 944.pdf do 951pdf.)

17. Profile podłużne do przewiertów kamionkowych (profil ciąg SH.pdf, profil ciąg SA.pdf, profil ciąg SC.pdf)

\* *niepotrzebne skreślić.*

 Skała, dnia 08.02.2022r. Zatwierdził

Krzysztof Wójtowicz

 Burmistrz Miasta i Gminy Skała

 *dokument podpisany elektronicznie*

Załącznik nr 1

**.................................................................**

 Nazwa i siedziba Wykonawcy

**GI.271.I.1.2022.AN**

\*

**O F E R T A**

**na**

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”**

1.Nazwa i siedziba Wykonawcy........................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Dane Wykonawcy

NIP……………………….., REGON………………………………….

Tel. ……………………….., fax……………………………………….

e-mail…………………………………………………………….

**Adres skrzynki e-PUAP…………………………………………..**

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą- \* ***właściwe podkreślić***

2.Nazwa i siedziba Zamawiającego: **Gmina Skała, Urząd Miasta i Gminy Skała,**

**ul. Rynek 29, 32-043 Skała**

3.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

**4.Oferuję wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia**

**GI.271.I.1.2022.AN za łączną kwotę:**

Kwota netto .......................................................................................................................

słownie .................................................................................................................................

Kwota brutto ........................................................................................................................

słownie ..................................................................................................................................

VAT w wysokości...............................%

**4.1. Zobowiązuję się do udzielenia gwarancji jakości na okres ……………… miesięcy**

**Zobowiązuję się** do wykonania zamówienia w terminie określonym w specyfikacji warunków zamówienia

**Uważam się** za związanym niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia od upływu terminu składania ofert.

**Oświadczam,** że w/w cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

**Oświadczam**, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/łam w celu ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczam,** że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku Nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

**Oświadczam**, że zapoznałem/-łam się ze specyfikacją warunków zamówienia i uznaję się za związanego/-ną określonymi w niej postanowieniami.

**Oświadczam, że:**

\* nie zamierzam powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa części zamówienia którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy**  | **Nazwa i adres Podwykonawcy**  |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |

\* zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części niniejszego zamówienia:

**Oświadczam**, że osobą/osobami uprawnioną/ymi do podpisywania oferty i podpisania umowy jest/są:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Której /których prawo do reprezentacji wynika z

……………………………….. numer ………………….

……………………………… numer ……………………

 .................................................................

 **podpis osoby/osób uprawnionych w imieniu Wykonawcy**

***Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.***

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: .....................................................

........................................................................tel

e-mail…………………………………………………………………………………….

\*Wniesione w pieniądzu wadium proszę zwrócić na konto: ..........................................

........................................................................................................................................

Oferta sporządzona została na ................... stronach.

\* niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty:
1.
2

 **GI.271.I.1.2022.AN**  *Załącznik Nr 2 do SWZ*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**SKŁADANE DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**Część I:**

**Informacje dotyczące Zamawiającego i postępowania o udzielenie zamówienia**

1. Nazwa, adresy i dane kontaktowe Zamawiającego

Nazwa: **Gmina Skała, Urząd Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała**

telefon: 12 389 10 98

e-mail**:** **skala@skala.pl**

1. **Tytuł zamówienia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”**
2. Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: **GI.271.I.1.2022.AN**

**Część II: Informacje dotyczące Wykonawcy**

**A: Informacje na temat Wykonawcy:**

1. Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………

 telefon: …………………………………………………….

 e-mail: ………………………………………………

**B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy**

Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) **upoważnionych do prawnego reprezentowania Wykonawcy** na potrzeby niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia:

a) Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………

b) Stanowisko/Działający jako: ………………………………………………………………………………………..……………

c) telefon: …………………………………………………….

d) e-mail: …………………………………………………...

**Część III:**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. Zm. (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”**

 **Oświadczam, co następuje:**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1**.** Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108. Ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4,7,8,10 ustawy Pzp.

 ……………………………………

 podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………... ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4,7,8,10 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..*

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..*

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..*

 ……………………………………

 podpis

**CZĘŚĆ IV**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w

**SWZ Rozdział VII ust. 2 pkt 1 SWZ (zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej )**

…………………………………… ………………….. r.

miejscowość data

 ……………………………………

 podpis

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w **Rozdziale VII ust. 2 pkt 1,2 SWZ (zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej ),** polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………….………………………………………….

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

*\* Wykonawca, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby oraz przedstawia oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby*

 ……………………………………

 podpis

**CZĘŚĆ V**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części III, IV są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

 ……………………………………

 podpis

***Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

**GI.271.I.1.2022.AN** Załącznik nr 3 do SWZ

(wypełnić jeśli dotyczy )

**Nazwa i adres podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.**:”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”**

 prowadzonego przez Gminę Skała*,* oświadczam, co następuje:

1. **DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 7,8,10 ustawy Pzp.
4. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 art. 109 ust. 1 pkt 4,7,8,10 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
5. **DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 ……………………………………………

Podpis podmiotu trzeciego udostepniającego zasoby

***Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

 *Załącznik Nr 4*

...................................................................

 Nazwa i siedziba Wykonawcy

**GI.271.I.1.2022.AN WYKAZ OSÓB**

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.**: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”**

oświadczam, że **w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwisko i imię | kwalifikacje zawodowe/zakres uprawnień/ | zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą (pracownik/ pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego/inne) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 ....................................................

 podpis osoby/ osób uprawnionych do składania oświadczeń

 w imieniu Wykonawcy

***Wykaz osób musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

*ZAŁĄCZNIK NR 5*

...................................................................

 Nazwa i siedziba Wykonawcy

**GI.271.I.1.2022.AN**

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”**

przedstawiam wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do oceny spełniania przez Wykonawcę, warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | **Rodzaj robót**  | **Data i miejsce wykonania oraz podmioty na rzecz których roboty te zostały wykonane**  | **Długość****Kanalizacji** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Do powyższego wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

 ........................................

podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

***Wykaz robót budowlanych musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym***

*ZAŁĄCZNIK NR 6*

...................................................................

 Nazwa i siedziba Wykonawcy

**GI.271.I.1.2022.AN**

***OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów***

Ja(My) niżej podpisany(ni)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

 (pełna nazwa i siedziba Wykonawcy)

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp

pn.:**”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”**

***1.Informuję(my), że Wykonawca, którego reprezentuję (my) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP***

***2.Informuję(my), że Wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.***

*Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy** | **Adres** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Jednocześnie załączam dokumenty/informacje :***

***……………………………………………………………………………………………………………***

**…………………………...............................................................................................................**

**potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.**

*1). Uwaga Należy wypełnić pkt 1) albo 2) nie potrzebne skreślić*

*2).Niniejszy formularz skład tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego*

*3).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej*

....................................................

 podpis osoby/ osób uprawnionych do składania oświadczeń

***Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

**GI.271.I.1.2022.AN** Załącznik nr 7 do SWZ

 (wypełnić jeśli dotyczy)

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO**

**do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia**

W imieniu: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*( wpisać nazwę Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)*

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

*(określenie zasobu – zdolność techniczna, zdolność zawodowa)*

do dyspozycji Wykonawcy:

*(wpisać nazwę Wykonawcy)*

przy wykonywaniu zamówienia pn.:**”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”**

Oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy w/w zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

1. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

1. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

1. udostępniając Wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia będę realizował roboty budowlane, których dotyczą udostępnione zdolności:

**TAK\*/NIE \***

.............................. dnia .......................

 ……………………………………….

***Podpis podmiotu udostępniającego zasoby***

***Zobowiązanie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

*UWAGA:*

*Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:*

1. *pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp*
2. *dokumenty dotyczące:*
	1. *zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;*
	2. *sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;*
	3. *zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;*
	4. *czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne, których wskazane zdolności dotyczą.*

\* *- niepotrzebne skreślić*

**GI.271.I.1.2022.AN ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ**

**PODMIOTY, W IMIENIU KTÓRYCH SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE:**

1.…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

2.…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

3.…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

reprezentowane przez:

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

|  |
| --- |
| (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) **Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. Zm.) – dalej: ustawa Pzp**  |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest**.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”** prowadzonego **w trybie podstawowym bez negocjacji** działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczenie oświadczam, że:

Wykonawca:

…………………………………………………..…..…………

*Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:*

…………………………………………………..…..………… …………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

*Wykonawca:*

…………………………………………………..…..…………

*Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:*

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą.

Podpis osoby upoważnionej \*\*

***\*\*Oświadczenie******musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

**GI.271.I.1.2022.AN Zał. Nr 9 do SWZ**

Projektowane postanowienia umowne, które zostaną wprowadzone do treści umowy

**UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE**

 nr …………………..

zawarta w Skale w dniu ………….…….. pomiędzy:

**Gminą Skała**, z siedzibą w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 677 10 24 094, REGON: 351555602, reprezentowaną przez:

**Krzysztofa Wójtowicza – Burmistrza Miasta i Gminy Skała**

przy kontrasygnacie Anny Katarzyńskiej - Skarbnika Gminy

zwaną dalej: ***„Zamawiającym”****,* lub ***„Inwestorem”***

a

…………………………. z siedzibą w …………………………. , ul. …………………………. …..-……… …………………………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……………, NIP ……………, REGON ……………, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy …………………………. ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym ……………, którą reprezentuje:

1. …………… – ……………

2. …………… – ……………

*(Lub w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik nieujawniony w KRS)*

…………… – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

zwaną dalej „Wykonawcą”.

*(Lub w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)*

…………… …………… prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: …………… …………… z siedzibą w …………… ul. …………… …-……., …………… NIP …………… REGON …………… działając-ą/ym osobiście/któr-ą/ego reprezentuje …………… …………… jako pełnomocnik na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

zwan-ą/ym dalej „***Wykonawcą***”.

łącznie dalej zwanymi ***„Stronami”****,* a każdy z osobna ***„Stroną”.***

*Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:* ***„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”*** *przeprowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą Pzp.*

**DEFINICJE**

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

1. **„Umowa”** – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.
2. **„Roboty budowlane”** – budowla a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.
3. **„Siła wyższa”** – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia art. wywołane działaniem sił przyrody, epidemia.
4. **„Dni robocze”** – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.
5. **„Obiekt budowlany”** – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.
6. **”Przepisy techniczno-budowlane”** – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.
7. **„Polskie normy”** – normy krajowe, oznaczane symbolem „PN”; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.
8. **„Teren budowy”** – przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
9. **„Okno płatnicze”** – dzień roboczy w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze składane w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez beneficjentów Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej BGK.
10. **„Program”** – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwałą RM
11. **„Uchwała RM”** – uchwała Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
12. **„Regulamin BGK”** – regulamin o którym mowa w § 11 uchwały RM określający szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu wydawania wstępnych promes i promes w tym wzory dokumentów wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl).
13. **„Promesa”** – dokument potwierdzający objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz zawierający zobowiązanie do przekazania Zamawiającemu (Inwestorowi) środków pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
14. **„BGK”** – Bank Gospodarstwa Krajowego

**OŚWIADCZENIA STRON**

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Inwestor oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.
3. Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
	1. Uchwale RM;
	2. Regulaminie BGK.
4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 pkt 1) i 2) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt 1) i 2).
5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 pkt 1) i 2).
6. Działając na podstawie § 7 ust. 5 uchwały RM strony ustalają, że wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Inwestora, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części.

**§1. PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot zamówienia, którym jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”, za wynagrodzeniem określonym w §10.
2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy określa: dokumentacja projektowa zatwierdzona decyzją pozwolenia na budowę nr: AB.V.1.179.2021 z dnia 26.02.2021r. oraz zgłoszeniem nr AB.V.6743.2.71.2021.MMC z dnia 22.12.2021r. przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacja warunków zamówienia, w szczególności opis przedmiotu zamówienia, oferta przetargowa Wykonawcy wraz kosztorysem.
3. Zamówienie współfinansowane zostanie ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
4. Szczegółowy przedmiot zamówienia, określa dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna, oferta Wykonawcy, kosztorys ofertowy stanowiące integralną część niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem wykonania robót oraz terenem otaczającym teren budowy, otrzymał od Inwestora wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji przedmiotu umowy, w tym szczególnie z: możliwością dojazdu do terenu budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, z możliwością dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych itp., i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.
7. Przed zamówieniem materiałów, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi karty materiałowe na wbudowane materiały do akceptacji.
8. Inwestor dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że użyte przez wykonawcę materiały będą odpowiadać normom jakościowym wymaganym przez odpowiednie w tym względzie przepisy oraz zapewniać standard narzucony w dokumentacji. W takiej sytuacji Inwestor wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.
9. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w załącznikach stanowiących integralne części niniejszej umowy.
10. Szczegółowy zakres robót został ujęty w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz oferty Wykonawcy i stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
11. Roboty budowlane określone w par. 1 ust.2 zostaną wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
12. Strony postanawiają, że każda część(etap) przedmiotu umowy ujęta szczegółowo w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym, podlega odbiorowi częściowemu przez Inwestora zgodnie z przejętymi zasadami zawartymi w promesie.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
14. Roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Wykonawcę i Inwestora.
15. Wyliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową odbywało się będzie w oparciu o następujące założenia:
	1. należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej” a więc roboty która miała być pierwotnie wykonania
	2. należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej”
	3. należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami
	4. wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „ zamiennej”) należy dokonać w oparciu o następujące założenia:
		1. ceny jednostkowe należy przyjąć z kosztorysów ofertowych
		2. w przypadku gdy wystąpią roboty których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „d 1”należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji( R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysu ofertowego

- w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w tirecie pierwszym brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnia) za okres ich wbudowania.

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach a w przypadku ich braku-odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR –ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora.

* + 1. ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z kosztorysów ofertowych.
		2. ilości robót „zamiennych” należy przyjąć zgodnie z protokołem konieczności tych robót.
1. Wyliczenie wszelkich innych robót niż ujętych w dokumentacji przetargowej odbywać się będzie w oparciu o protokoły konieczności i zapisy ust 15 lit. a-d niniejszego paragrafu.
2. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.
3. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w ust. 17, Inwestor ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 1 % wartości niniejszej umowy o którym mowa w §10 do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.
4. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy, który zagospodaruje je we własnym zakresie poza obszarem Gminy Skała.
5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia, iż materiał z rozbiórki stanowiący odpad został zutylizowany zgodnie z przepisami prawa. Na dowód powyższego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzonej za zgodność oryginałem kserokopii Faktury na odbiór i utylizacje odpadu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do:
	1. stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;
	2. przedłożenia Inwestorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

**§2. SPOSÓB WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:
	1. wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego
	2. sprawdzenia otrzymanej dokumentacji technicznej i wniesienia ewentualnych uwag w formie pisemnej do Inwestora wyłącznie przed złożeniem oferty.
2. Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będzie [\*\*\*] posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr[\*\*\*] wydane przez [\*\*\*].
3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie [\*\*\*] posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr[\*\*\*] wydane przez [\*\*\*].
4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. Zm.)
5. Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania placu budowy oraz projektu budowlanego.
6. Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
9. dokumentacją budowlano-wykonawczą
10. warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia
11. obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,
12. ze złożoną ofertą i ze specyfikacją techniczną,
13. zasadami sztuki budowlanej.
14. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność .
15. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 9 powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:
16. Polskim Normom,
17. wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,
18. wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
19. Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
20. Materiały i urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy muszą spełniać wymogi których mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. Zm.).
21. Jeżeli Inwestor zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.
22. Wykonawca zobowiązuje się do informowania:
23. pisemnie Inwestora – za pośrednictwem prowadzącego inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania robót zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość,
24. o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.
25. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia i dokumentacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.
26. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
27. urządzenia terenu budowy, zaplecza budowy
28. poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
29. wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
30. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
31. demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, w tym wjazdów i dojść do posesji kostki brukowej lub innych materiałów.
32. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
33. zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
34. utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
35. umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora.
36. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
37. przeprowadzenia wszelkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń
38. zebrania oświadczeń od właścicieli działek o uporządkowaniu terenu i przywróceniu do stanu pierwotnego
39. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.
40. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i organizację ruchu na terenie budowy.
41. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
42. Podczas całego okresu robót Wykonawca dołoży wszelkich starań aby zapewnić właścicielom nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy dostęp do tych nieruchomości .W przypadku gdy zapewnienie dostępu do tych nieruchomości okaże się czasowo niemożliwe Wykonawca naprawi szkodę poniesioną przez właścicieli tych nieruchomości w związku z brakiem takiego dostępu.
43. Wykonawca zapewni ubezpieczenie budowy od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną budową
44. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Inwestora albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.
45. Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.
46. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

**§3. TERMINY REALIZACJI**

1. Rozpoczęcie realizacji nastąpi do 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia prac – 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Terminem zakończenia realizacji umowy będzie dzień skutecznego powiadomienia Inwestora przez Wykonawcę o gotowości odbioru dokonane na podstawie potwierdzenia faktu zakończenia robót poprzez wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy.
4. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany terminów o których mowa ust. 1 i 2 tylko w przypadku wystąpienia okoliczności niewynikłych z winy Wykonawcy w tym:
	* 1. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót ( art.: intensywne opady deszczu utrzymujące się w sposób ciągły przez okres 4 dni, wysokie temperatury powyżej 30 stopni C utrzymujące się w sposób ciągły przez okres 4 dni)
		2. wystąpienia zmian parametrów projektowych opisanych w SWZ dla wykonywanego obiektu, zmiany technologii wykonania, zastosowania rozwiązań zastępczych, zamiennych lub równoważnych które nie mogły być przewidziane przez Inwestora mimo dołożenia należytej staranności
		3. w przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji umowy wywołanych : prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty.
		4. w przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy
		5. W przypadku uzgodnienia miedzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy
		6. w przypadku wystąpienia siły wyższej zdefiniowanej w umowie w „definicjach”
5. Termin wykonania zamówienia zostanie zmieniony odpowiednio o czas:
	1. wstrzymania robót ze względu na warunki atmosferyczne
	2. niezbędny do wprowadzenia zmian do projektu lub o czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach
	3. niezbędny do wykonania robót nieprzewidzianych.
	4. o okres opóźnienia spowodowany prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty.
	5. o okres opóźnienia spowodowany wykonywaniem robót dodatkowych
	6. o czas uzgodniony miedzy Stronami umowy.
	7. o okres opóźnienia spowodowany działaniami siły wyższej.
6. Zmiana terminu powinna być potwierdzona protokołem konieczności zaakceptowanym przez Inwestora i podpisana przez Inwestora i Wykonawcę.
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Inwestor może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania Inwestora do wyrażenia takiej zgody.
8. Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy tj. [\*\*\*].
9. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Inwestorowi teren budowy.

**§4. ODBIORY I PROCEDURA**

1. Wykonanie zakresu przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem terminowo- rzeczowo – finansowym stanowiącym jako załącznik integralną część umowy.
2. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
3. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
4. odbiory częściowe,
5. odbiór końcowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu umowy,
6. odbiór likwidacji wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji,
7. odbiór gwarancyjny –Przegląd.
8. Po zakończeniu robót, zgłoszonych przez kierownika budowy Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości do odbioru końcowego. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:
9. protokoły odbiorów technicznych (częściowych), atesty, certyfikaty na wbudowane materiały,
10. dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa z klauzulą urzędową lub oświadczeniem wykonawcy zgodnie z art. 12 b ust. 5a ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne) oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w 4 egz. Oraz w wersji elektronicznej w formatach pdf. oraz dxf.
11. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, zgłoszeniem robót, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
12. protokoły badań i sprawdzeń, protokół prób szczelności, badań z rozruchów zbiorczych i przydomowych przepompowni ścieków,
13. dokumentów rozliczeniowych z Podwykonawcami wraz z dowodami wpłat,
14. protokoły odbioru dróg,
15. dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, projektanta sprawującego nadzór autorski i Inspektora Nadzoru zaakceptowanymi przez Inwestora,
16. dziennik budowy
17. oświadczenia wszystkich właścicieli działek przez które przebiega kanalizacja o doprowadzeniu terenu tych działek do stanu pierwotnego,
18. protokół z przeszkolenia eksploatacyjno-konserwatorskiego personelu Inwestora w zakresie zamontowanych urządzeń, kontroli ich pracy elementów sterowania zapewniających bezpieczeństwo,
19. inne dokumenty, wskazane przez Inspektora Nadzoru / przedstawiciela Inwestora niezbędne do udokumentowania prawidłowo wykonanych prac.
20. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
21. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
22. Protokół odbiorów częściowych i odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.
23. Odbiór robót zanikających i odbiory częściowe następować będą zgodnie z harmonogramem o którym mowa w §4 ust. 1.
24. Rozpoczęcie czynności odbioru robót zanikających nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia.
25. Zakończenie czynności odbioru robót zanikających powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
26. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone braki lub wady istotne, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z przedmiotu zamówienia, to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:
27. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/ braków
28. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
	1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
	2. jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
29. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad/ braków.
30. Przegląd poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi (dalej: Przegląd) odbędzie się na pisemne wezwanie Zamawiającego, które zostanie przesłane do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. Z przeglądu zostanie sporządzony protokół.

**§5. PODWYKONAWSTWO**

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego.
2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
5. Inwestor w terminie 14 dni od daty złożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, zgłasza pisemne zastrzeżenia jeżeli projekt ten :
	1. nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia
	2. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4
	3. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany przez Inwestora.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Inwestor, w terminie 14 dni od daty złożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o których mowa w ust. 5.
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez Inwestora.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Inwestora w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
11. W przypadku o którym mowa w ust. 10 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 Inwestor informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 8 Umowy.
12. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z § 10 ust. 11
13. Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z § 10 ust. 12.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi .
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestorowi umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w ust. 13. Zamawia jacy informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji Wykonawcy.
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.16 w terminie wskazanym przez Inwestora, Inwestor może:
	1. nie dokonać zapłaty bezpośredniej wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
	2. złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Inwestora co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
	3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
20. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
21. Jeżeli Inwestor uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Inwestor ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.
22. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 6., Inwestor może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. Zażądać odszkodowania lub rozwiązać Umowę.
23. Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia umowy.
24. Inwestor nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do podwykonania części robót.
25. Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Inwestorem.

**§6. GWARANCJA JAKOŚCI**

1. Wykonawca udziela [\*\*\*] miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Na potrzeby niniejszej umowy Strony ustalają, że okres rękojmi za wady równy jest okresowi gwarancji.
2. Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 10 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.
4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.
5. Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.
6. Uprawnienia Inwestora z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi.

**§7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy z zastrzeżeniem postanowień §8.

**§8. KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE**

* 1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
	2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:
		+ - 1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:
		1. zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0.1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, naliczane od całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w § 10 ust. 1
		2. zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto przypadającego za zadanie, którego wada dotyczyła, licząc za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad,
		3. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1.
		4. za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1.
		5. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1.
		6. za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmian – w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1.
		7. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o czym mowa w §5 ust. 11 – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1.
		8. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa §12 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek.
		9. każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej jednej z czynności wskazanych w SWZ i w §15 ust. 1 niniejszej umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Inwestora niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
		10. każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w SWZ i w §15 ust. 1 niniejszej umowy polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Inwestora niezapewnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
1. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
	1. zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0.1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w §3 ust.8
	2. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Inwestor w wys. 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
	3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w umowie nie może przekroczyć 25% całkowitego wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 10 ust. 1 .
	4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
	5. Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

* + - 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie [\*\*\*] zł brutto co stanowi 5 % wartości umowy dostarczone będzie Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości na warunkach określonych wart. 450 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
			2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
			3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:
				1. 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane,
				2. 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji za wady
			4. Inwestor winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.
			5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do zaspokojenia rzeczywistych roszczeń do ich wysokości i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

**§10. WYNAGRODZENIE**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: [\*\*\*] zł (słownie: [\*\*\*]), brutto: [\*\*\*] zł (słownie: [\*\*\*]) zgodnie ze złożoną ofertą z dnia [\*\*\*], która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót jak również następujące koszty (ogólne): wszelkie roboty przygotowawcze, zabezpieczające, tymczasowe, porządkowe, wynikające z opłaty za składowanie odpadów na wysypisku (lub utylizację), organizacji placu budowy wraz z jego likwidacją, utrzymania zaplecza budowy, ewentualnego zajęcia innej działki niż pas drogowy, koszty związane z odbiorami wykonywanych robót, w tym koszty badań nośności lub innych badań i ekspertyz zaleconych przez zamawiającego a wynikających z wątpliwości co do jakości robót lub zastosowanych materiałów, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty serwisowania oraz koszty związane z przeglądami gwarancyjnymi wszystkich zamontowanych urządzeń podlegających gwarancji producenta w okresie gwarancyjnym oraz inne koszty wynikające z umowy
3. W związku z faktem, iż roboty stanowiące przedmiot umowy realizowane są na podstawie uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: Wykonawca Inwestycji zapewnia finasowanie Inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Inwestora na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 4 (95% wartości wynagrodzenia brutto).
4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach: pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji tj. Etapu I , druga po zakończeniu realizacji Inwestycji. Pierwsza transza zostanie wypłacona w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 1. Druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Inwestora.
5. Wkład własny Inwestora w kwocie nie niższej niż 5 % kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. zostanie wypłacony Wykonawcy po zrealizowaniu części inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo- finansowym.
6. Strony ustalają, że płatność faktur uzależniona jest od otrzymania przez Inwestora środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Środki te przekazywane są Inwestorowi w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez Inwestora wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 3 na skutek niezależnych od Inwestora opóźnień w przekazaniu przez BGK środków z Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu.
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Inwestora środków pochodzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy.
8. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury częściowej VAT oraz faktury końcowej z uwzględnieniem zapisów ust. 3-7 niniejszej umowy. Faktury powinny być zaadresowane na:

Nabywca: Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, NIP 677 10 24 094;

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała

1. Podstawą do wystawienia częściowej faktury VAT jest harmonogram rzeczowo – terminowo -finansowy uzgodniony z Inwestorem oraz bezusterkowy protokół odbioru wykonanych robót.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora.
3. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Oświadczenie, że wszystkie należne na dzień wystawienia faktury VAT wynagrodzenia Podwykonawców zostały im wypłacone oraz oświadczenia Podwykonawców o zapłacie przez wykonawcę wszystkich wymagalnych przysługujących im wobec Wykonawcy wierzytelności z tytułu umowy o podwykonawstwo na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Dostarczenie przedmiotowych oświadczeń stanowi warunek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Za wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca dostarczy Inwestorowi pisemne dowody, iż Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot należnych Podwykonawcy oraz dostarczy dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, Inwestor może zapłacić bezpośrednio Podwykonawcy całość lub część kwot należnych Podwykonawcy, co do których Wykonawca nie przedstawił powyższych dowodów.
5. Płatność za fakturę częściową VAT będzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 35 dni licząc od daty otrzymania przez Inwestora prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 11–12. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak dokumentów, o których mowa w ust. 11-12., spowodują naliczenie ponownego 35- dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. Płatność za fakturę końcową VAT będzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 35 dni licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji pod warunkiem spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury.
6. Opóźnienie w zapłacie należności stanowi podstawę do naliczania odsetek ustawowych.
7. Wykonawca bez pisemnej zgody Inwestora nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
8. Postanowienia ust.11. i ust.12. stosuje się w przypadku wystąpienia dalszego podwykonawcy.
9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust.12., dotyczy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Inwestora przedmiotowej umowy o podwykonawstwo lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności, zgodnie z przepisami ustawy 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
11. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca winien poinformować Inwestora o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem złożenia faktury. Inwestor niezwłocznie przekaże Wykonawcy informację o numerze konta na platformie PEF.

**§12. ZMIANY UMOWY**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Inwestor oprócz zmian opisanych w §3 ust. 4 umowy przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych poniżej:
	1. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Inwestora pomimo dołożenia należytej staranności, Inwestor dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w par. 11 ust.1 Umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac.
	2. W przypadku robót zamiennych — Inwestor dopuszcza zmianę wynagrodzenia określonego w par.12 ust.1 Umowy. Obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi w sposób opisany w par.1 ust.15 i następnie zaakceptowany przez Inwestora.
	3. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Inwestora) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
		1. choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót,
		2. nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy,
		3. jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn

niezależnych od Wykonawcy (art. rezygnacji).

* 1. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Inwestora w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Inwestora we wskazanym przez Inwestora terminie.
	2. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o których mowa w pkt 6) i 7) niniejszego paragrafu Umowy, nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SWZ dla danego specjalisty.
	3. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Inwestor może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.
	4. w przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, art. w przypadku zawarcia przez Inwestora umowy o dofinansowanie projektu.
	5. w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego:
		1. w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, lub
		2. w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia,
1. Inwestor określa zasady waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, tj.:
	1. stawki podatku od towarów i usług,
	2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2207),
	3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
	4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- tylko jeżeli zmiany te będą miały wpływ na rzeczywisty wzrost kosztów realizacji zamówienia przez wykonawcę.

1. Zgodnie z art. 439 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Inwestor wskazuje następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy:
	1. Wskaźnikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
	2. Każda ze stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wykaże wzrost/spadek cen o co najmniej 5 % w stosunku do cen w miesiącu złożenia oferty, lub odpowiednio w miesiącu poprzedniej waloryzacji,
	3. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy,
	4. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za część przedmiotu umowy wykonaną przed datą złożenia wniosku,
	5. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujący wysokość wskaźnika oraz zakres wynagrodzenia podlegający waloryzacji (wynagrodzenie za nie wykonaną przed złożeniem wniosku część przedmiotu umowy),
	6. W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika o którym mowa w pkt 2 powyżej w sposób tam określony, waloryzacja będzie polegać na podwyższeniu/obniżeniu wynagrodzenia za część przedmiotu umowy pozostałą do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową tego wskaźnika,
	7. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może na skutek waloryzacji, niezależnie od ich ilości, wzrosnąć ani obniżyć się o więcej niż 5%,
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust.4, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
	1. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
	2. okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
4. Inwestor przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczególności następującymi okolicznościami:
	1. Z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych przy zachowaniu jakości parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń.
	2. Z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektu budowlanego lub skracających termin realizacji zamówienia.
	3. Pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub niższych kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.
	4. Pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skróceniu czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
	5. Konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy tzn. Takim, który nie spełniałby powszechnie akceptowalnych cech użytkowych związanych z danym obiektem.
	6. Ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych
5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 7 pkt.1)-6) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń , ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.
6. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku:
	1. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
	2. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonania czynności, zmiana danych teleadresowych, określonych w niniejszej umowie.
7. Inwestor przewiduje również możliwość zmian zawartej umowy wprowadzonych na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Inwestor może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Inwestora do wyrażenia takiej zgody.

**§13. ODSTĄPIENIE**

1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
	1. gdy nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
	2. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy PZP
	3. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108.ustawy Pzp
	4. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.
2. Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:
	1. dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
	2. rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
	3. przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Inwestor odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
	1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,
	2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy.
	3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,
	4. Wykonawca zgłosi konieczność dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
	5. Niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.
5. Poza okolicznościami określonymi wyżej Inwestor lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1)- 3) odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

**§14. ZAWIADOMIENIA**

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i pocztę elektroniczną podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.
3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

**§15. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 PZP**

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 i 2 PZP Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie stosunku pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności.:
	1. czynności dot. wykonania robót ziemnych
	2. czynności dot. robót montażowych, związanych z montażem rurociągów
	3. czynności dot. robót instalacyjnych: elektrycznych
	4. czynności dot. budowy nawierzchni utwardzonych ( art.: dróg)
2. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie) wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usług transportowych, sprzętowych i podobnych.
3. W trakcie realizacji zamówienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Inwestor uprawniony jest w szczególności do:
	* 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
		2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
		3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Inwestorowi wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 pkt. 1)-4) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
	* 1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Inwestora. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
		2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i Nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków, powinny być możliwe do zidentyfikowania;
		3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
		4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Inwestor przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Inwestora terminie żądanych przez Inwestora dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§16. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Inwestor informuje, że:

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, 32- 043 Skała, Rynek 29 jest Burmistrz Miasta i Gminy Skała;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Pan Paweł Chochół, e-mail: iodo@skala.pl
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.:”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. Zm.);
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
6. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Fakt niepodania w/w danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania współpracy;
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada :
	1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
	2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych,
	3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
	4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje :
	1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
	2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
	3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**§17.POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE**

* 1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo budowlane oraz Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
2. W razie zaistnienia sporu o wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane roszczenia cywilnoprawne, w sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
3. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Inwestora.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; 3 egz. Dla Inwestora, 1 egz. Dla Wykonawcy.

**§18. ZAŁĄCZNIKI**

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy

Załącznik nr 3 - Wypis z CEDIG/KRS Wykonawcy oraz wydruk z portalu podatkowego potwierdzający, że Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT

Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

Załącznik nr 5 – Dokument gwarancyjny

Załącznik nr 6 – Umowa o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 7 – Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 5 do umowy – wzór dokumentu gwarancyjnego

***do Załącznika nr 9 do SWZ***

***Projektowane postanowienia umowne, które zostaną prowadzone do treści umowy***

…………………………………………………………………………….

( pieczęć Wykonawcy )

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postępowania: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała”**

Nazwa Inwestora:

Gmina Skała, ul. Rynek 29, 32-046 Skała

………………………………………………………………………………………………………………………

NAZWA WYKONWACY ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………ADRES WYKONAWCY ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………1.Deklaracja gwarancji

Okres gwarancji na całość zamówienia ( materiały,urządzenia,wyposażenie i robocizna) wynosi:……………. miesięcy (słownie………………………………………………………………………………….miesięcy )

2.Okres gwarancji

a).okres gwarancji o którym mowa w ust. 1 biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

b). okres gwarancji zostanie wydłużony o okres naprawy gwarancyjnej , liczony od dnia zgłoszenia wady podlegającej gwarancji do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę

c) wydłużenie o którym mowa w pkt. b) dotyczy materiału, urządzenia, zespołu, elementu objętego naprawą gwarancyjną

3. Realizacja obowiązku gwarancyjnego przez Wykonawcę:

a). W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca przystąpi do usuwania i zakończy jej usuwanie w odpowiednim technicznie terminie wyznaczonym przez Inwestora, a wad szczególnie uciążliwych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii przez Inwestora (drogą mailową bądź pisemną).

b). W przypadku nie usunięcie wad i usterek w terminach określonych w pkt. a) Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne zgodnie z zapisem art. 10 pkt.10.1.2. podpkt. a tiret 2 umowy na wykonanie zamówienia;

c). Wykonawca zwróci koszty naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez Inwestora poprzez zlecenie innemu wykonawcy, w przypadku gdy po wezwaniu do usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Wykonawca je usunie;

Inwestor nie będzie uzgadniał z Wykonawcą kosztów takiej naprawy gwarancyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty od Inwestora . Inwestor oświadcza, że koszty takiej naprawy będą odpowiadać wartością rynkowym

d) Jeśli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach;

e) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywanie przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej Gwarancji – nie rzadziej niż raz w roku.

Dnia ……………………...2022r.

………………………………………………………………………

(podpis osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**Złącznik nr 6**

**Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych**

***do Załącznika nr 9 do SWZ***

***Projektowane postanowienia umowne, które zostaną prowadzone do treści umowy***

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w dniu ................................ w Skale, pomiędzy:

**Gminą Skała**, Rynek 29, 32 – 043 Skała, NIP: NIP: 677-10-24-094, REGON: 351555602,

którą reprezentuje:

Burmistrz Miasta i Gminy Skała Krzysztof Wójtowicz,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Katarzyńskiej

zwaną dalej ***„Powierzającym”,***

a

…………………………. z siedzibą w …………………………. , ul. …………………………. …..-……… …………………………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………. ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……………, NIP ……………, REGON ……………, o kapitale zakładowym ……………, którą reprezentuje:

1. …………… – ……………

2. …………… – ……………

*(Lub w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik nieujawniony w KRS)*

…………… – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

zwaną dalej ***„Przetwarzającym”***.

*(Lub w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)*

…………… …………… prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: …………… …………… z siedzibą w …………… ul. …………… …-……., …………… NIP …………… REGON …………… działając-ą/ym osobiście/któr-ą/ego reprezentuje …………… …………… jako pełnomocnik na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

zwan-ą/ym dalej „***Przetwarzającym***”.

łącznie dalej zwanymi ***„Stronami”****,* a każdy z osobna ***„Stroną”.***

*ZWAŻYWSZY na to, iż Wykonawca w ramach realizacji umowy z dnia ………… na wykonanie dokumentacji projektowej (zwana dalej: Umową główną) będzie przetwarzać dane osobowe osób takich jak właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane będą projektowane urządzenia i budowle*

*ZWAŻYWSZY na to, iż wobec Wykonawcy nie toczą się obecnie jakiekolwiek postępowania sądowe, ani administracyjne dotyczące niewłaściwego przetwarzania przez niego jakichkolwiek danych osobowych*

*ZWAŻYWSZY na to, iż Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w ramach realizacji umowy z dnia ………… na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami*

*Strony na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwany dalej: Rozporządzeniem) postanawiają zawrzeć niniejszą umowę o następującej treści:*

**§1. PRZEDMIOT UMOWY**

* 1. Powierzający powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych właścicieli nieruchomości, niezbędne do wykonania Umowy głównej.
	2. Dane powierzone do przetwarzania obejmują takie dane jak:
1. imię
2. nazwisko
3. data urodzenia
4. miejsce urodzenia
5. adres zamieszkania/pobytu/siedziby
6. numer PESEL
7. numer NIP
8. numer REGON
9. informacje o tytule prawnym posiadanym do danej nieruchomości
10. adres poczty elektronicznej
11. numer telefonu
12. dane katastralne nieruchomości
13. numer księgi wieczystej
	1. Dane osobowe powierzone do przetwarzania będą przetwarzane przez Przetwarzającego wyłącznie w celu wykonania Umowy głównej.
	2. Dane osobowe powierzone do przetwarzania będą przetwarzane przez Przetwarzającego przez:
	3. utrwalanie i przechowywanie w systemie teleinformatycznym
	4. usuwanie danych w przypadku ustania potrzeby ich przetwarzania
	5. zabezpieczenie danych na nośnikach
	6. archiwizację dokumentów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy
	7. Z tytułu niniejszej umowy Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.

**§2. TERMIN REALIZACJI**

Okresem obowiązywania niniejszej umowy jest czas obowiązywania Umowy głównej.

**§3. OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO**

* + 1. Przetwarzający przed rozpoczęciem wykonywania niniejszej umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, zobowiązuje się do zapewnienia zabezpieczenia tych danych, w szczególności poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
		2. Przetwarzający ma możliwość prawidłowego przetwarzania i zabezpieczenia przedmiotowych danych osobowych.
		3. Przetwarzający ma obowiązek przy wykonywaniu przedmiotu umowy w szczególności:
			- 1. przestrzegać prawa, w szczególności Rozporzadzenia,
				2. dołożyć szczególnej staranności,
				3. podejmować wszelkie środki wymagane przez Rozporządzenie,
				4. zachować poufność przetwarzanych danych,
				5. współdziałać z Powierzającym
				6. prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, który zawierać będzie informacje: dane Przetwarzającego i Administratora danych osobowych, ich przedstawicieli, a także inspektora danych osobowych jeżeli został wyznaczony, kategorie wykonywanych przetwarzań, opis środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych, ,
				7. udostępniać Powierzającemu wszelkie informacje potrzebne do zweryfikowania prawidłowego wykonywania niniejszej umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
				8. informować niezwłocznie Powierzającego o każdym zdarzeniu, które może mieć wpływ na wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy – w tym o: każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych przez jakikolwiek podmiot zewnętrzny, każdym naruszeniu i podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, każdej kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych przez organ nadzorczy, o każdej innej czynności organów władzy publicznej w zakresie przedmiotu niniejszej umowy, o każdym prowadzonym wobec niego postępowaniu sądowym lub administracyjnym, które dotyczy przedmiotu niniejszej umowy,
				9. stosować się do wytycznych Powierzającego w zakresie przetwarzania danych – w tym tych dotyczących zmiany, usunięcia uchybień, poprawy wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,
				10. nie powierzać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych dalszym przetwarzającym, bez uprzedniej zgody Powierzającego – a w przypadku takiego powierzenia Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych przez dalszym przetwarzających jak za swoje działania i zaniechania,
				11. w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, zwrócić Powierzającemu wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone
				12. w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zniszczyć wszystkie nośniki na których były przetwarzane dane osobowe, oraz usunąć wszelkie kopie tych danych osobowych ze wszystkich innych nośników i systemów teleinformatycznych, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej,
			1. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i niemajątkowe, jakie powstaną w wyniku realizacji niniejszej umowy, zarówno wobec Powierzającego, jak i wobec wszelkich innych podmiotów, w szczególności w zakresie odszkodowania, zadośćuczynienia, kar publicznych (administracyjnych, grzywien).

**§3. ROZWIĄZANIE UMOWY**

W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Przetwarzającego, Powierzający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, po wcześniejszym wezwaniu Przetwarzającego do zaprzestania naruszeń i naprawienia ich skutków w terminie 7 dni kalendarzowych, w szczególności dotyczy to sytuacji gdy Przetwarzający:

1. wykorzystał powierzone mu dane osobowe w sposób i do celu niezgodnego z niniejszą umową,
2. nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
3. powierzył przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Powierzającego,
4. nie ma zdolności do dalszego wykonywania umowy.

**§ 4. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY**

Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy, w tym do bezpośredniego kontaktowania się i doręczenia wszelkich pism, wezwań i dokumentów są:

1. Od Powierzającego: *(imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)*
2. Od Przetwarzającego: *(imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)*

**§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* + - 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.
			2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, Strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą skierować sprawę do sądu powszechnego właściwego dla Powierzającego.
			3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego i Rozporządzenia.
			4. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Powierzającego, 1 egzemplarz dla Przetwarzającego – i stanowi załącznik do Umowy głównej.

**POWIERZAJĄCY: PRZETWARZAJĄCY:**